中牟县人民政府关于印发河南省中牟县省级森林城市建设规划（2021-2030年）的通知（征求意见稿）

# 前  言

党的十八大以来，习近平总书记高度重视生态文明建设，提出了“绿水青山就是金山银山”的重要发展理念，创立了习近平生态文明思想。2016年1月26日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第十二次会议，研究国家生态安全时，对加强森林生态体系建设，提出了著名的“四个着力”，即：着力推进国土绿化、着力提高森林质量、着力开展森林城市建设、着力建设国家公园。

河南省委、省政府认真落实习近平总书记重要指示精神，积极开展国土绿化行动。省政府印发了《森林河南生态建设规划（2018—2027年）》（豫政〔2018〕28号），提出了“五年增绿山川平原，十年建成森林河南”的目标任务。省绿化委员会印发了《关于着力开展河南省森林城市建设的指导意见》（豫绿〔2017〕5号）和《关于印发省级森林城市申报考核办法、评价指标、总体规划编制技术要点和森林特色小镇申报考核办法的通知》（豫绿〔2017〕6号），具体安排森林城市建设工作。

根据省委、省政府的统一部署，郑州市委、市政府及时作出了建设森林生态城市的决定，2019年组织编制了《森林郑州生态建设规划（2020—2035年）》对全市国土绿化和森林城市建设进行了系统规划。中牟县委、县政府积极响应省林业局关于“建设森林城市”的号召，成立了工作机构，安排了工作经费。经过公开招标，北京中林联林业规划设计研究院有限公司承担总规编制任务，通过实地调查、资料收集、部门座谈、汇审修改，历时6个月，编制了《河南省中牟县省级森林城市建设规划（2021—2030年）》（以下简称《规划》）本《规划》以建设省级森林城市为目标，在分析中牟县自然资源、林业生态建设、城乡生态文化等内容的基础上，借鉴国内外森林城市建设的相关经验，提出了中牟县省级森林城市建设的发展目标、总体布局、重点工程和保障措施。

规划基准年为2020年，一期为2021—2022年，二期为2023—2025年，三期为2026—2030年。

# 第一章 概论

## 第一节 建设必要性

## 一、加快推进黄河流域生态保护和高质量发展的需要

2019年9月18日，习近平总书记在郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，强调“让黄河成为造福人民的幸福河”，亲自研究谋划、亲自部署推动，将黄河流域生态保护和高质量发展上升为重大国家战略，从事关中华民族伟大复兴千秋大计的高度，擘画了“共同抓好大保护、协同推进大治理”的宏伟蓝图。2021年9月29日，河南省人民代表大会常务委员会通过了《关于促进黄河流域生态保护和高质量发展的决定》。2021年10月8日，中共中央、国务院印发了《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》。黄河中牟段是我省“黄河滩区生态涵养带”的重要组成部分，全长31.0km，拥有独特的自然生态资源，是“平原生态涵养区”重要的生态安全屏障。编制《规划》是深入贯彻习近平总书记系列讲话精神的重要举措，对改善中牟县的生态环境、扮靓母亲河的颜值，都将起到极其重要的作用。

## 二、建设森林城市是推动绿色发展的重要抓手

十八届五中全会把绿色发展作为五大发展理念之一，明确提出要坚持绿色富国、绿色富民，为人民提供更多优质生态产品，推动形成绿色发展方式和生活方式。习近平总书记强调，要走生态优先、绿色发展之路，使绿水青山产生巨大的生态、经济和社会效益；要紧紧围绕提高城镇化发展质量，高度重视生态安全，扩大森林、湖泊、湿地等绿色生态空间比重，增强水源涵养能力和环境容量。着力开展森林城市建设，一方面，可以有效地改善城市生态环境，提高城市生态承载力，扩大城市的环境容量，增强城市发展的吸引力和竞争力；另一方面，可以大力发展以森林资源为依托的绿色产业，壮大绿色经济规模，改变传统的产业结构和发展模式，促进城市转型升级和绿色增长。

## 三、建设森林城市是实现乡村振兴的有效途径

实施乡村振兴战略，是中共十九大作出的重大决策部署，是全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。

2018年1月2日，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》作为中央一号文件发布。5月31日，中共中央政治局召开会议，审议了《国家乡村振兴战略规划（2018—2022年）》。

乡村振兴战略坚持农业农村优先发展，目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化。

农村是森林城市建设的重要区域，通过森林城市的建设，不仅会改善农村的生产生活环境，还可以通过发展林业产业，促进农村经济由一产向二三产业协调发展转变，拓展生态休闲观光、高端生态食品供给、多层级生态环境保育等功能，加快乡村振兴战略的实施。

## 四、建设森林城市是推进生态文明建设的重要载体

2012年11月，党的十八大从新的历史起点出发，做出“大力推进生态文明建设”的战略决策。2015年5月，《中共中央 国务院关于加快推进生态文明建设的意见》发布。习近平同志在十九大报告中指出，加快生态文明体制改革。建设生态文明，是关系人民福祉、关乎民族未来的长远大计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。

坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式及生活方式，从源头上扭转生态环境恶化趋势，为人民创造良好的生产生活环境，为全球生态安全做出贡献。

因此，中牟县省级森林城市建设是推进生态文明建设的一项重要内容，是构建生态中牟、美丽中牟的重要载体。

## 五、建设森林城市是中部地区高质量发展的重要体现

2021年4月23日，中共中央国务院印发《关于新时代推动中部地区高质量发展的意见》。意见明确提出，实施城市更新行动，推进城市生态修复和功能完善工程，推进基于数字化的新型基础设施建设。牢固树立绿水青山就是金山银山理念，统筹推进山水林田湖草沙系统治理。加强黄河流域水土保持和生态修复，实施河道和滩区综合提升治理工程。以河道生态整治和河道外两岸造林绿化为重点，建设河流生态廊道。构建以国家公园为主体的自然保护地体系，科学推进长江中下游、华北平原国土绿化行动，积极开展国家森林城市建设，大力推进森林质量精准提升工程，加强生物多样性系统保护。加快实施矿山修复重点工程，推动矿业绿色发展。依托社会管理信息化平台，推动政府部门业务数据互联共享，打造智慧城市、智慧社区。

因此，建设中牟县省级森林城市是新时代落实中部地区高质量发展的重要体现。

## 六、建设森林城市是实现双碳战略的重要手段

2020年9月22日，在第75届联合国大会一般性辩论上，我国做出承诺，中国的二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，中共中央、国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。制定“双碳”林业行动方案，以“30·60”目标为牵引，在科学测算全县林草湿全要素碳储量和年新增净固碳量的基础上，通过扩绿、提质、调优、保护、节减五种途径，倒逼绿色低碳转型发展，提升生态碳汇能力。结合绿化、彩化、财化，生态效益与经济效益有机统一，实现彩绘中牟，财汇中牟，碳惠中牟。

因此，建设中牟县省级森林城市是实现双碳战略的重要手段。

## 第三节 国内外森林城市发展状况

## 一、国外森林城市发展状况

森林城市的提法最早源于美国和加拿大。1962年，美国肯尼迪政府在户外娱乐资源调查中，首先使用“森林城市”这一名词。城市森林建设历经萌芽阶段、兴起阶段和繁荣发展阶段。1965年以前为萌芽阶段，人们对森林内涵的认知从视为单一的木材原料逐渐转变为具有生物多样性、野生动物生境保护等多元功能的认知。1965—1978年，步入了兴起阶段，“森林城市”的概念获得了应有的法律和学科地位，也获得了政府、大众、学术界的广泛认可。1978年以后，进入了繁荣发展阶段，在北美获得大力发展的基础上，逐渐向其它发达国家和发展中国家传播。

从国外城市森林建设的整体布局上看，北美和亚洲国家以林木为主体，城市大型公园、城市游园、城郊森林公园、行道树以及环城林带共同成为城市森林的主要组成部分。

## 二、国内森林城市发展状况

我国森林城市的发展可划分为起步探索（2004—2006年）、规范推进（2007—2012年）和蓬勃发展（2013年之后）3个阶段。

2004—2006年，全国绿化委员会、国家林业局启动了“国家森林城市“评定程序，中共中央政治局常委、全国政协主席贾庆林为首届中国城市森林论坛作出“让森林走进城市，让城市拥抱森林”重要批示。2004年11月18日，首届中国城市森林论坛在贵州省贵阳市召开，贵阳市被批准为我国第一个国家森林城市。这一阶段，我国共批准了3个国家森林城市，其数量只占现有194个国家森林城市的1.55%。

2007—2012年，原国家林业局发布了《国家森林城市评价指标》，举办了6届中国城市森林论坛以及中国—东盟城市森林论坛，共批准了38个国家森林城市。

2013年以来，国家森林城市建设被列入了相关国家战略规划，并受到了习近平总书记的高度重视。举办了5届中国城市森林论坛，先后批准了123个国家森林城市。

## 三、河南森林城市发展状况

河南各地把森林城市建设作为践行习近平生态文明思想的具体行动，积极开展森林城市建设活动。

2004年以来，全省已有16个省辖市成功建设国家森林城市，省辖市当中国家森林城市数量全国第一。

2017年4月，河南省启动省级森林城市建设工作，已有49个县（市）提出申请，省林业局已批复同意36个县（市）开展省级森林城市建设，18个县（市）已经编制了省级森林城市建设规划。截至2020年底，已有27个县（市）成功建设省级森林城市。

## 第二章 机遇与挑战

## 第一节 挑战

## 一、城郊绿化需要完善

开展城郊绿化，是实施乡村振兴战略、推进农村人居环境整治的重要内容，也是建设城乡一体化森林生态体系的重要部分，事关农村生态文明。从中牟县绿化现状来看，建成区各项指标建设较好，而在村镇绿化、乡村林网建设等方面存在不足。据统计，全县11个乡镇66个行政村有0.20hm²以上小型公共绿地，占比26.83%，与要求达到50%以上的指标还有较大差距；郑徐高速铁路和新310国道两侧还没有绿化，县乡道路绿化还需要完善，部分廊道绿化树种比较单一。总体看来，城郊绿化还需要加强。

## 二、绿道建设需要加快

绿道是一种线性绿色开敞空间，通常沿着河滨、道路等自然和人工廊道建立，内部设置可供行人和骑车者进入的城市景观游憩线路。形成与自然生态环境密切结合的带状景观斑块走廊，承担信息、能量和物质的流动作用，促进景观生态系统内部的有效循环。绿道可以串联各类有价值的自然和文化资源，并为居民提供充足的游憩、休闲和交往空间，对生态、社会、文化等方面都有重要作用。目前，中牟县根据景观设计学、社会学、交通学的理论，在黄河大堤南侧，规划绿道31.00km；游憩配套设施（含车站、休息站、旅游商店、特色小店、标识等）正在修建中。

## 三、生态文化需要丰富

生态文化保护与传播是生态文化体系建设的精神支撑，其建设是以森林文化、湿地文化等为主要内容，以科普生态文化知识、提升城市生态文明为目标，营造全民爱绿护绿的良好氛围。城市绿化在给人视觉享受的同时，通过各类绿化景观的展现，使人们感受到城市环境的整洁、美丽，品味到城市人文风貌与历史脉络，从而获得心灵的满足和意识的升华。尽管中牟县城市绿化景观效果已达到一定的水平，但城市绿地的生态文化功能未充分发挥出来，主要体现在：义务植树的形式不够丰富，森林、湿地自然景观资源的生态文化功能没能充分拓展，举办生态科普知识的活动不够新颖，利用各种媒体宣传生态建设的手段还比较单一。

## 四、管理能力需要提升

近年来，中牟县认真开展森林资源管理工作，规范审批程序，加强资源管理，依法打击各类毁林犯罪行为，管理能力得到了进一步加强。然而，管理能力还有很大的提升空间，主要表现在：智慧林业体系建设还不完善，“互联网+”林业等建设相对较弱。因此，应按照“运用现代信息手段管理林业，加强数字化建设进程”的发展思路，建立和完善电子政务平台，加大信息管理技术的推广和应用，实现森林城市管理的网络化、科学化和数字化，逐步推行办公自动化，不断提高森林城市建设的管理水平，为森林城市动态管理提供决策依据。

## 第二节 建设机遇

## 一、森林资源丰富

中牟县林地面积27440.75hm²，林木覆盖率27.06%。黄河经过中牟县北部，沿黃地区的科学绿化，不但促进了当地经济社会的高质量发展，也有效地保护了生态资源；贾鲁河横穿中牟县中部，两侧绿树成荫，既保护了水质，也增添了绿色；河南省中牟森林公园的北林区、中林区和南林区，分别位于中牟县的北部、中部和南部，茂密的森林为中牟补充了绿量。丰富的森林资源为中牟县建设森林城市提供了有利的条件。

## 二、政府高度重视

中牟县委、县政府认真践行绿水青山就是金山银山的理念，按照高质量发展的要求，以满足全县人民良好生态需求为总目标，以建设省级森林城市为抓手，提升森林质量，加强资源保护，推进林业结构调整，加快林业产业化建设，着力实现森林中牟的建设目标。建立领导机构，安排工作经费，由于当地政府的高度重视，必将为中牟森林城市建设提供有力支撑。

## 三、经济基础扎实

中牟县国民经济持续快速发展，综合实力多年位居河南省前列，地区生产总值、财政收入，城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入，全社会固定资产投资等多项指标名列全省各县（市、区）前茅，连续多年进入全国县域经济综合竞争力100强榜单中，较为发达的经济是国土绿化建设最强有力的支持和保障，这为建设森林城市创造了良好的社会基础。

## 四、发展机遇良好

2020年《关于郑州市国土空间总体规划情况的报告》提出，向东加快郑州与开封的“同城发展”，向南加强港区与新郑、尉氏的“融合发展”，向北引导郑州主城与平原新区、原阳的“协同发展”，向西引导更高水平的郑州—洛阳都市圈“联动发展”，建议中牟撤县设区。中牟是郑汴同城融合的中间地带，西邻郑州，东接开封，南依航空港区，具有独特的地理位置，必将得到省政府大力扶持，为中牟发展带来新一轮的发展机遇。

## 第三章 规划总则

## 第一节 指导思想与基本原则

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以提供优质生态产品为目标，以提高国土绿化质量为着力点，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕中牟加快国家中心城市东部新城建设，开展山水林田湖草沙统一规划，加强生态系统的保护与修复，发挥森林的多种功能，不断满足城镇居民的生态与文化需求，为建设天蓝地绿水净的美丽中牟提供生态保障。

## 二、基本原则

- （一）以林为主，生态为民

森林城市的建设既是城乡生态安全的保障，也是改善人居环境，促进城乡经济、社会可持续发展的重要物质和文化基础。中牟县省级森林城市建设应坚持人与自然和谐共生，突出森林特色，充分发挥森林植被在城市生态、环保、景观、康养、游憩、文化等方面的综合功能，以生态学基本理论为指导，对国土绿化、森林质量提升、森林及湿地资源保护、绿色富民产业等内容进行全面规划，实现“应绿尽绿”，有效发挥森林在改善生态环境中的作用，提高人居环境质量，做到“生态惠民、生态利民、生态为民”。

- （二）城乡一体，协调发展

让森林走进城市、让城市拥抱森林，不仅传播了“绿色就是资源、生态就是财富”的生态观，也让绿色发展理念融入城市发展。

森林城市建设是一项系统工程，需要城乡整体推进。规划时应与国土空间规划等有关规划相协调，同时考虑生态“红线”、绿化“绿线”、水体“蓝线”和文化“紫线”的关系，做到“四线”融合，统筹发展。形成“城在林中、道在绿中、房在园中、人在景中”的和谐画面。

- （三）政府主导，市场运作

中牟县省级森林城市建设应坚持政府主导，制定科学的发展规划，组织开展各项工程建设。树立造林与管护并重的意识，大力开展森林、湿地等自然资源的保护管理工作。加大财政资金投入，确保各项目标任务圆满完成。同时，完善政策，优化环境，加强市场引导，调动企业、社会组织和公众的积极性，社会各方广泛参与，多方筹资，共建共享，促进中牟县社会、经济、生态可持续发展。

- （四）因地制宜，遵循自然

要坚持师法自然，按照自然生态系统的内在规律去建设森林城市。依托中牟县当地的经济社会发展水平、气候地理特点以及文化历史传承等，推行以乡土树种为主的造林模式，采用近自然的管理方式，提高森林城市质量和绿地建设水平，建设有中牟县区域自然和文化特色的森林生态体系，打造具有中牟县鲜明特色的森林城市，彰显中牟风采。

- （五）科学绿化，保护耕地

认真贯彻《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发〔2021〕19号），遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。尊重自然、顺应自然、保护自然，统筹山水林田湖草沙系统治理，走科学、生态、节俭的绿化发展之路，科学开展国土绿化行动，增强生态系统功能和生态产品供给能力，提升生态系统碳汇增量，推动生态环境根本好转，为建设美丽中牟提供良好生态保障。

## 第二节 规划依据

## 一、法律法规、政策文件

（一）《中华人民共和国森林法》；

（二）《中华人民共和国环境保护法》；

（三）《中华人民共和国城乡规划法》；

（四）《中华人民共和国野生动物保护法》；

（五）《中华人民共和国水土保持法》；

（六）《城市绿化条例》；

（七）《全国生态环境保护纲要》；

（八）《湿地保护管理规定（国家林业局令第32号）》；

（九）《国务院关于加强城市绿化建设的通知》（国发〔2001〕20号）；

（十）中共中央 国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》（2021年10月8日）；

（十一）中共中央 国务院关于新时代推动中部地区高质量发展的意见（2021年4月23日）；

（十二）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护工作的决定》（国发〔2005〕39号）；

（十三）国务院办公厅关于科学绿化的指导意见（国办发〔2021〕19号）；

（十四）国家林业局关于贯彻落实《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》的实施意见（林造发〔2006〕50号）；

（十五）全国绿化委员会、国家林业局《关于禁止大树古树移植进城的通知》（全绿字〔2009〕8号）；

（十六）全国绿化委员会《关于加强保护古树名木工作的决定》（2009年）；

（十七）《国家林业局关于着力开展森林城市建设的指导意见》（林宣发〔2016〕126号）；

（十八）《全国森林城市发展规划（2018—2025年）》；

（十九）《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》（2021年7月）；

- （二十）《河南省湿地保护条例》（2015年7月）。

## 二、行业标准、技术规范

- （一）《河南省省级森林城市申报与考核办法》（2019年1月）；

- （二）《河南省森林城市评价指标》（2019年1月）；

- （三）《河南省森林城市建设总体规划编制技术要点》（2019年1月）；

- （四）《河南省省级森林城市管理办法（试行）》（2021年5月）；

- （五）《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2017）

- （六）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GBJ137-90）；

- （七）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）；

- （八）《造林技术规程》（GB/T15776-2016）；

- （九）《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017）；

- （十）《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）；

- （十一）《退化防护林修复技术规程》（LY/T 3179-2020）。

## 三、地方相关文件及规划

（一）《中共河南省委关于制定河南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》；

（二）《河南省人民代表大会常务委员会关于促进黄河流域生态保护和高质量发展的决定（2021年9月29日）》；

（三）《河南省主体功能区规划》（豫政〔2014〕12号）；

（四）《河南省生态省规划纲要（2011—2030年）（豫政〔2013〕3号）》；

（五）《森林河南生态建设规划（2018—2027年）（豫政〔2018〕28号）》；

（六）河南省绿化委员会、河南省林业厅《关于开展河南省森林城市建设的指导意见》（豫绿〔2017〕5号）；

（七）河南省林业厅关于印发《全省生态廊道（沟河路渠）建设实施方案》的通知（豫林造〔2018〕186号）；

（八）河南省林业局发布《关于做好2021年黄河生态廊道建设工作的通知》；

（九）河南省林业局关于印发《河南省黄河流域森林特色小镇、森林乡村建设工作方案（2020—2025年）》的通知（豫林造〔2020〕117号）；

（十）郑州市人民政府发布《郑州市2021年城市园林绿化工作实施方案》；

（十一）《郑州市城市绿化树种推荐名录》；

（十二）《森林郑州生态建设规划（2020—2035年）》；

（十三）中牟县乡村振兴战略规划（2019—2035年）；

（十四）《中牟县城乡总体规划（2016—2030年）》；

（十五）《中牟县城市绿地系统专项规划（2016—2030年）》。

## 第三节 规划范围与期限

## 一、规划范围

中牟县省级森林城市建设规划范围为中牟县县域，包括 3个街道，11个乡（镇），总面积95253.20hm²。

#### 二、规划期限

本规划基准年为2020年，规划期限为10年，即2021—2030年，共分为三个阶段：一期2021—2022年，为建设期；二期 2023—2025年，为提升期；三期2026—2030年，为巩固期。

## 第四节 建设目标和定位

## 一、建设目标

#### （一）总体目标

立足中牟县自然禀赋，积极建设城区绿地、生态廊道、隔离防护林及村镇绿化等工程，增加物种丰富度和景观层次，提升城乡绿化水平，完善城乡森林生态网络体系；加强生态科普教育基地建设、森林村镇特色发展和古树名木保护工作，提高森林城市的参与性和认知性，打造多彩的森林文化体系，更好地满足市民的生态需求；发展特色经济林、苗木花卉以及森林生态旅游等，促进林业产值持续增长；完善森林城市支撑体系，促进全县森林资源的健康有序发展。至规划期末， 把中牟县建设成平原地区“水、林、田、城”生态和谐的森林城市。

#### （二）阶段目标

建设期内，全县林木覆盖率保持在27.00%以上；建城区绿化覆盖率达到46.69%，林木覆盖率达到33.70%，人均公园绿地面积达到25.79m²；新建中牟付庄郊野公园1处，面积50hm²；3个乡镇新建至少一处面积不低于3hm²的小型公园、游园或成片森林；道路绿化209.41km，其中，新建49.41km，提升160.00km,道路绿化率达到100%；水体岸线自然化率达到100%；180个行政村建有小型公共绿地；新增科普场所2处；公众认知知晓率达 95.00%，支持率和满意度90.00%以上；建设森林特色小镇7个，森林特色乡村58个；已达标指标继续保持提升。

规划一期（2021—2022年），启动森林生态网络、森林生态文化、林业产业和森林城市支撑体系四大工程。一方面查漏补缺，针对部分未达标项或正在实施项进行建设；另一方面，完善、提升已达标项，打造地方特色，各项指标均达到《河南省森林城市评价指标》的要求。

规划二期（2023—2025年），完成相关建设任务，不断优化森林生态环境，发展林业生态产业，加强生态福利共享与生态文化普及，各项指标均有所提高。

规划三期（2026—2030年），继续巩固各项建设任务，建成健康稳定的森林生态系统，形成绿色生产方式和发展方式，促进富民增收，初步实现林业现代化的愿景。

各项指标的具体分期建设目标见表3—1。

表3—1 中牟县省级森林城市建设目标一览表

| 序号 |  |  | 内容 |  | 指标要求 |  |  |  | 现状 |  | 一期 |  |  |  |  | 二期 |  |  | 三期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  | 森林网络 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 林木覆盖率 |  | 25％以上 |  |  |  | 27.06% |  | 稳定保持 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 建城区绿化覆盖率 |  | ≥40% |  |  |  | 40.20% |  | 44.79% |  |  |  |  | 45.78% |  |  | 46.69% |
|  |  |  | 建成区林木覆盖率 |  | ≥25% |  |  |  | 30.60% |  | 31.80% |  |  |  |  | 32.90% |  |  | 33.70% |
| 3 |  |  | 建城区人均公园绿地面积 |  | ≥12m² |  |  |  | 18.68m² |  | 23.71m² |  |  |  |  | 24.79m² |  |  | 25.79m² |
| 4 |  |  | 建成区街道绿化 |  | ≥80% |  |  |  | 84.46% |  | 继续保持，稳步提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 主次干道林荫道率 |  | ≥60% |  |  |  | 69.45% |  | 继续保持，稳步提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 大型生态休闲场所 |  | 郊区建有森林公园、湿地公园、 或其它20hm²以上的郊野公园等大型生态休闲场所1处以上 |  |  |  | 11处20hm²以上 大型生态休闲场所， |  | 景观提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 新建大型郊野公园 |  | 建设期，新建1处20hm²以上的郊野公园 |  |  |  | 待建 |  | 新建中牟付庄郊野公园 1处，面积50hm² |  |  |  |  | 巩固提升 |  |  |  |
|  |  |  | 乡镇小型公园、游园或成片森林 |  | 辖区内50%以上乡镇有一处面积不低于3hm²的小型公园、游园或成片森林 |  |  |  | 8个乡镇建有 3hm²以上小型公 园、游园或成片森林共11处。 |  | 3个乡镇新建至少一处面积不低于3hm²的小型公园、游园或成片 森林 |  |  |  |  | 继续保持 |  |  |  |
| 6 |  |  | 道路绿化 |  | ≥90% |  |  |  | 84.43% |  | 100% |  |  |  |  | 巩固完善 |  |  |  |
|  |  |  | 河渠绿化 |  | ≥90% |  |  |  | 91.10% |  | 100% |  |  |  |  | 巩固完善 |  |  |  |
| 7 |  |  | 水体岸线自然化率 |  | ≥80% |  |  |  | 76.67% |  | 100% |  |  |  |  | 巩固完善 |  |  |  |
|  |  |  | 水岸和水源地绿化率 |  | ≥80% |  |  |  | 93.00% |  | 雁鸣湖水岸绿化 |  |  |  |  | 巩固完善 |  |  |  |
| 8 |  |  | 单位绿化覆盖率 |  | ≥40% |  |  |  | 41.00% |  | 单位绿化覆盖率不低于40%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社区绿化覆盖率 |  | ≥40% |  |  |  | 41.00% |  | 社区绿地率不低于40%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂矿绿化覆盖率 — 21 — |  | ≥30% |  |  |  | 50.02% |  | 厂矿绿化率不低于30％。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 — 22 — |  | 内容 |  |  |  | 指标要求 |  | 现状 |  |  |  |  | 一期 |  | 二期 |  |  | 三期 |  |
| 9 |  | 乡镇所在地绿化覆盖率 |  |  |  | ≥35% |  | 45.81% |  |  |  |  | 继续保持 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 村庄绿化覆盖率 |  |  |  | ≥30% |  | 31.02% |  |  |  |  | 巩固提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小型公共绿地 |  |  |  | 辖区内50%以上行政村建有0.2hm²以上小型公共绿地 |  | 66个行政村达标，占比26.83% |  |  |  |  | 76个行政村建有小型公共绿地，占比57.72% |  | 104个行政村建有小型公共绿地，全 部完成 |  |  | 巩固提升 |  |
| 10 |  | 平原区网格面积 |  |  |  | 沙区13.33hm²以内，一般农区20.00hm²以内 |  | 沙区13.33hm²以内，一般农区20.00hm²以内 |  |  |  |  | 继续保持 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥90% |  | 90.52% |  |  |  |  | 巩固提升 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 生态修复 |  |  |  | 区域内受损森林、湿地生态系统及弃臵地生态修复率80%以上 |  | 86.00% |  |  |  |  | 巩固提升 |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 森林健康 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 乡土树种比例 |  |  |  | ≥80% |  |  |  | 81.28% |  |  | 继续保持 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 常绿树种比例 |  |  |  | ≥30% |  |  |  | 32.00% |  |  | 保持在32%以上 |  | 巩固提升 |  |  |  |  |
|  |  | 单一树种的栽植数量占树木总量的比例 |  |  |  | ≤20% |  |  |  | 14.00% |  |  | 进一步提高树种丰富度 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 苗木使用 |  |  |  | 优质苗木比例90%以上 |  |  |  | 95.00% |  |  | 继续保持良种壮苗的使用 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 林分结构 |  |  |  | 提倡营造混交林、复层林，新造林中混交林比例应达到70%以上 |  |  |  | 73.00% |  |  | 继续保持，提高混交林比例 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 生物多样性保护 |  |  |  | 编制有区域生物多样性保护规划；建设期间自然保护区、湿地生态公益林面积未减少 |  |  |  | 编制有生物多样性保护规划；建设期间自然 、保护区、湿地、生态公益林面积不减少 |  |  | 进一步加强保护，建设期间自然保护区、湿地、生态公益林面积未减少。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 |  |  | 指标要求 |  |  |  |  |  | 现状 |  | 一期 |  | 二期 |  |  | 三期 |  |  |
| 17 | 森林灾害防控 |  |  | 连续三年未发生重大森林火灾和森林病虫害疫情，未发生严重 外来有害生物入侵事件 |  |  |  |  |  | 未发生 |  | 继续保持 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 近自然管理 |  |  | 重要生态防护林、商品林抚育率 80%以上 |  |  |  |  |  | 84.00% |  | 采取近自然的抚育方式，加强经营管理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 资源保护 |  |  | 有效保护森林、湿地资源，连续三年未发生重大毁林、毁湿及其 它重大涉林案件 |  |  |  |  |  | 未发生 |  | 继续加大森林资源保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 生态福利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 公园绿地服务半径 |  |  | 建成区公共绿地500m服务半径覆盖率达80%以上； |  |  | 95.73% |  |  |  |  | 继续保持 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大型生态休闲场所服务半径 |  |  | 城郊森林公园、湿地公园等大型生态休闲场所10km服务半径覆 盖率达70%以上 |  |  | 86.00% |  |  |  |  | 继续保持 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 绿道网络 |  |  | 居民每万人拥有绿道长度 0.5km以上 |  |  | 0.62km |  |  |  |  | 完成绿道建设 |  | 继续保持 |  |  |  |  |  |
| 22 | 生态产业 |  |  | 发展森林旅游、休闲、康养、优 质林果、林下经济等生态产业 |  |  | 一、二、三产业融合发 展 |  |  |  |  | 保持生态产业快速发展 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 城乡生态环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 区域环境质量与节能减排指标 |  |  | 连续三年内无重大环境事件发生 |  |  | 未发生重大环境事件发生 |  |  |  |  | 巩固提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 — 23 — | 城乡环境整治 |  |  | 加强城乡结合部、乡村环境综合 治理工作。 |  |  | 城乡生活环境宜居 |  |  |  |  | 巩固提升 |  |  |  |  |  |  |  |

— 24 —

| 序号 | 内容 | 指标要求 | 现状 |  | 一期 | 二期 | 三期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 生态文化 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 宣传教育 | 开展宣传教育活动 | 利用各种媒体开 展宣教活动 | 继续开展宣传教育活动 |  |  |  |
| 26 | 科普场所 | 3处以上 | 3处 | 新增1处 |  | 新增1处 | 巩固提升 |
|  | 科普教育 | 5次以上 | 11次 | 继续保持 |  |  |  |
| 27 | 义务植树 | ≥90% | 95% | 继续保持 |  |  |  |
| 28 | 古树名木保护 | 100% | 100% | 继续保持 |  |  |  |
| 29 | 公众认知 | 知晓率90%以上，支持率和满意度80%以上 | 实施中 | 知晓率达95.00%，支持率和满意度90.00% 以上 |  | 继续保持 |  |
| 六 | 组织管理 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 组织领导 | 党委、政府高度重视森林城市建 设工作 | 实施中 | 成立建设机构，责任落实到人 |  |  |  |
| 31 | 保障制度 | 建立有效的保障机制 | 实施中 | 制定相关政策，落实部门职责 |  |  |  |
| 32 | 科学规划 | 规划颁布并制定年度实施计划 | 实施中 | 严格按照规划，科学组织实施 |  |  |  |
| 33 | 投入机制 | 森林城市投资纳入财政预算 | 实施中 | 加大资金投入，确保及时到位 |  |  |  |
| 34 | 科技支撑 | 采用新成果、新技术，确保科技支撑的有效稳定 | 实施中 | 制定技术标准，加强人员培训 |  |  |  |
| 35 | 档案管理 | 档案齐全、完整、规范 | 实施中 | 规范档案管理，实现信息化 |  |  |  |

## 二、建设定位

综合考虑中牟县的地理区位、自然特点、生态环境和人文历史等因素，结合森林城市的建设理念，确定中牟县建设省级森林城市的定位为：

“黄金核心牟州地，宜居宜游森林城”

“黄金核心”之优势中牟。东西距开封、郑州各30km，是郑州“东强”战略主战场，郑开同城化发展的核心区域和战略支点；随着中原经济区、郑州航空港经济综合实验区相继上升为国家战略，郑州都市区建设加快推进，与之融合的中牟发展被提升至全省乃至全国的发展层面，同时作为郑汴港黄金三角的核心支撑区，中牟已成为政策聚焦支持、资金优先扶持、项目争相入驻的热点区域和炙手可热的投资焦点区域。

“宜居宜游森林城”则指明了未来发展方向，通过森林城市的建设，打造集采摘、康养、休闲、观光为一体的郑州后花园，提升城市知名度，展示河南生态文明建设新成果。

加强生态体系建设，改善生态环境，保障粮食生产安全，提高生态服务功能，增强林产品供给能力。“森林中牟”则体现出中牟县省级森林城市的建设和发展方向。

# 第四章 规划布局

依据相关规划，结合中牟县地理位置、道路现状、水系分布等要素，考虑城乡发展和区域经济布局，确定中牟县省级森林城市建设总体布局为：“一环、两带、三网、五区、多园、多节点”。

## 第一节 一环

范围：安罗高速（S25）为东框架边，从狼城岗镇与连霍高速公路交汇处到官渡镇与郑民高速公路交叉处，长度15.30km；郑民高速公路为南框架边，从官渡镇与机西高速交叉处到郑庵镇与新107国道（万三公路）交叉口，共长20.68km；新107国道（万三公路）为西框架边，从郑庵镇与郑民高速公路交叉口到万滩镇与连霍高速公路交叉处，共长19.30km；连霍高速公路为北框架边，从万滩镇与新107国道（万三公路）交叉处到狼城岗镇与安罗高速（S25）交汇处，共长17.73km。

功能定位：围绕框架栽植环城林带，营造良好的生态屏障，该环城林带可大大降低风速，减少扬沙天气，为城区提供适宜的生产、生活环境。

发展重点：围绕着四条公路，建设生态景观廊道，打造最佳宜居城市，确保城市生态安全。本规划重点开展郑徐高铁和新310国道两侧绿化。

## 第二节 两带

两带指黄河生态文化（保育林）带和贾鲁河生态文化（涵养林） 带。黄河位于中牟县最北部，贾鲁河从县中部穿过。

## 一、黄河生态文化（保育林）带

范围：黄河流经中牟境内31.00km，涉及万滩镇、雁鸣湖镇和狼城岗镇，是重要的生态安全屏障，对中牟县经济与社会发展乃至生态安全具有非常重要的作用。

功能定位：坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，认真落实黄河流域生态保护和高质量发展的有关要求，加强生态治理，保护湿地资源和森林资源，让黄河成为造福人民的幸福河。

发展重点：中牟黄河生态保护和高质量发展。本规划重点建设黄河步道等。

## 二、贾鲁河生态文化（涵养林）带

范围：贾鲁河中牟境内长37.10km，涉及韩寺镇、官渡镇、广惠街街道办、青年路街道办和国有中牟县林场等。

功能定位：在保护河岸现有植被的前提下，结合地域文化，建设碧水环绕、野逸自然、风景宜人的城市绿色飘带，建成雨洪调蓄、生态湿地、滨水休闲、创意影视景观展示的湿地生态系统。

发展重点：新建中牟付庄郊野公园，提升中牟牟山郊野公园和城郊防护林等。

## 第三节 三网

## 一、交通道路“绿网”

范围：以铁路、高速公路、国道、省道、县乡道路为主，向村庄、社区延伸。依托各条交通干线，建设区域性防护林体系，形成串联整个中牟县的绿色通道网络。高速公路、高速铁路、国道、省道两侧绿化宽度各5.00m；县乡主要道路两侧绿化宽度各3.00m。

功能定位：以铁路、高速公路、国道、省道、县乡主要道路等为骨架，在其两侧营造防护林带，乔灌花草合理搭配，打造生态廊道网络，全面提升防护林质量。

发展重点：生态廊道建设。

## 二、生态水系“绿网”

范围：以河渠为骨架，积极建设生态景观林带，构成带状屏障， 两侧规划3.00m 护岸林带。

功能定位：在保护河岸植被的前提下，在其两侧营造防护林带，以增绿、添彩和完善生态设施、彰显乡土风貌为切入点，降低水土流失程度。实现“两堤花柳全依水，一路楼台直到山”的景观。

发展重点：堤里小清河、丈八沟、水溃河等护岸林建设。

## 三、农田防护“绿网”

范围：在全县适宜农田林网的区域，按照“田成方、林成网、沟相通、渠相连”的标准，沙区农田林网网格面积控制在13.33hm²以内，一般农区农田林网网格面积控制在20.00hm²以内。

功能定位：提高农田林网防风固沙等抵御自然灾害的能力，为建设美丽乡镇、美丽村庄提供生态支持。

发展重点：建设高标准农田林网。

## 第四节 五区

## 一、沿黄湿地生态修复区

范围：位于中牟县黄河大堤以北至黄河岸边，涉及万滩镇、雁鸣湖镇、狼城岗镇3个镇。

功能定位：以生态修复为主，大力开展湿地建设、湿地环境保护等，打造黄河生态景观林带，维护黄河湿地自然生态系统的稳定与安全。黄河大堤以北沿黄生态湿地，以保护为主；大力发展艾草种植， 实现生态与经济效益双赢。

发展重点：郑州黄河湿地中牟鸟类栖息地提升、艾草种植、黄河湿地自然保护区生态修复等。

## 二、北部生态旅游观光区

范围：包括万滩镇、雁鸣湖镇、官渡镇、大孟镇、狼城岗镇和国有中牟县林场等。

功能定位：依托雁鸣湖景区、国家农业公园等现有旅游资源，利用丰富的森林资源和湿地资源，打造森林人家、森林体验园、森林培育园等各种森林旅游观光区。

发展重点：提升中牟万滩郊野公园，保护现有自然资源，完善旅游接待设施等。

## 三、城市生态绿化休闲区

范围：包括青年路街道办、东风路街道办、广惠街街道办、姚家镇、郑庵镇、刘集镇、大孟镇和官渡镇等，涵盖县城组团、文创园组团（大孟片区和绿博片区）、汽车组团和官渡组团。

功能定位：按照森林城市的发展定位，结合地域文化特色，突出生态城市景观，体现整个城区的靓化、美化，打造生态宜居城市。

发展重点：建设城市公园绿地，城区道路两侧建成高规格的生态景观廊道，以单位、社区、厂矿绿化为载体，推进绿色宜居城乡建设。

## 四、东北部公益林区

范围：国有中牟县林场的北林区、西吴林区及官渡镇、雁鸣湖镇、大孟镇的部分地区。

功能定位：以建设森林公园为主导，通过森林资源保护、林区改造提升、村庄绿化美化，发展生态旅游。

发展重点：提升中牟森林公园。

## 五、东南部防风固沙林区

范围：包括韩寺镇、刁家乡、姚家镇、黄店镇及郑庵镇的万三路以东部分。

功能定位：以营造防风固沙林为主，加大平原绿化建设力度，完善区域农田防护林体系。同时，依托该区大面积林区，重点发展林下养殖基地。

发展重点：建设农田林网，提升姚家郊野公园。

## 第五节 多园

范围：依托森林、河流、湿地、遗址等，规划建设森林公园、湿地公园、郊野公园、遗址生态文化公园、自然保护区、生态休闲区等。

功能定位：为人们游憩、疗养、避暑、文化娱乐、科普宣教与科学研究等提供良好的场所。

发展重点：依托现有的森林、湿地和文化资源，建设中牟付庄郊野公园，提升中牟牟山郊野公园、中牟汽车园郊野公园、中牟姚家郊野公园、中牟万滩郊野公园、赵口引黄灌区沉沙池生态修复工程（中牟雁鸣湖湿地公园）、寿圣寺双塔遗址生态文化公园等。

## 第六节 多节点

范围：在新老城区结合部、城郊，建设一批城市游园、小微湿地、口袋公园；在新型农村社区、村庄周边，建设一批乡村小游园；对县城主要出入口、高速下站口、互通立交环岛、主要道路节点等，高标准设计建设园林景观，打造节点亮点。

功能定位：为游客提供一定的游憩设施，从而实现生态休闲、旅游科普等社会功能。

发展重点：建设森林特色小镇、森林特色乡村、森林乡村示范村、乡镇小型公园和村庄小型公共绿地等。

# 第五章 建设内容和规模

## 第一节 森林生态网络建设规划

## 一、城区生态绿化规划

#### （一）建设现状

近年来，中牟县持续重视公园绿地建设，积极投入财力物力，扩建、改建及新建多处公园绿地，各类公园绿地面积均有不同程度的增加。绿地总面积849.59hm²，其中公园绿地 3 处，公园绿地面积392.38hm²，人均公园绿地面积18.68m²，绿地率达到36.94%，绿化覆盖率为40.20%，林木覆盖率 30.60%。

中牟县城市公园绿地在建设的同时，仍然存在一些问题，如，城市综合性公园较少、公园绿地类型单一、绿地覆盖还存在盲区等。

#### （二）建设目标

①城市公园绿地建设，规划一期城区绿化覆盖率达到 44.79%，人均公园绿地达到23.71m²，林木覆盖率1.80%；二期城区绿化覆盖率达到45.78%，人均公园绿地面积达到24.79m²，林木覆盖率32.90%；三期城区绿化覆盖率达到46.69%，人均公园绿地面积达到25.79m²，林木覆盖率33.70%。

②合理布局城区公园绿地，使市民出门500.00m有休闲绿地。

#### （三）建设内容

公园绿地的建设内容包括综合公园、社区公园、专类公园、游园和广场绿地。

①综合公园

综合公园内容丰富，适合开展各类户外活动，具有完善的游憩和配套管理服务设施的绿地。

本次规划综合公园6个，总面积150.21hm²。其中，新建汉园、楚园、人民公园，面积80.44hm²；提升新世纪广场、翠鸣湖公园、四牟园，面积69.77hm²。综合公园规划详见表5—1。

表5-1 综合公园规划一览表

| 序号 | 公园 编号 | 名称 | 区域位置 | 建设 类别 | 面积 （hm²） | 一期 | 二期 | 三期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 150.21 | 80.44 | 69.77 |  |
| 1 | D1-01 | 汉园 | 中牟县第三初级中学西 | 新建 | 22.59 | √ |  |  |
| 2 | D1-02 | 楚园 | 中牟县第三初级 中学东 | 新建 | 7.36 | √ |  |  |
| 3 | D1-06 | 人民公园 | 中兴路与陇海铁 路交叉口西北角 | 新建 | 50.49 | √ |  |  |
| 4 | D1-03 | 新世纪 广场 | 中兴路与商都大 道交叉口东南角 | 提升 | 6.69 |  | √ |  |
| 5 | D1-04 | 翠鸣湖 公园 | 商都大道与泰安街交叉口西北角 | 提升 | 19.32 |  | √ |  |
| 6 | D1-05 | 四牟园 | 映旭街与滨河路 交叉口西南角 | 提升 | 43.76 |  | √ |  |

注：引自《中牟县城市绿地系统专项规划（2016—2030年）》

②社区公园

社区公园是指用地独立，具有基本的游憩和服务设施，主要为一定社区范围内居民就近开展日常休闲活动服务的场所。结合居民日常活动所用场所，在每个居住区中设置绿地，以公共开放绿地为主，一般位于居住区的中心位置。规划社区公园，总面积59.36hm²，其中一期新建社区公园11个，提升5个，面积22.08hm²；二期新建14个，面积19.03hm²；三期新建15个，面积18.25hm²。社区公园规划详见表5—2。

③专类公园

专类公园是指具有特定内容或形式，有相应游憩和服务设施的绿地，主要包括动物园、植物园、历史名园、遗址公园、游乐公园、其他专类公园等。

表5—2 社区公园规划一览表

| 序号 | 公园 编号 | 建设 类别 | 面积 （hm²） | 一期 | 二期 | 三期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 59.36 | 22.08 | 19.03 | 18.25 |  |
|  |  | 新建 | 49.95 | 12.67 | 19.03 | 18.25 |  |
|  |  | 提升 | 9.41 | 9.41 |  |  |  |
| 1 | D2-01 | 新建 | 0.31 | √ |  |  |  |
| 2 | D2-02 | 新建 | 1.55 |  | √ |  |  |
| 3 | D2-03 | 新建 | 1.58 |  |  | √ |  |
| 4 | D2-04 | 新建 | 1.02 | √ |  |  |  |
| 5 | D2-05 | 新建 | 0.95 |  | √ |  |  |
| 6 | D2-06 | 新建 | 0.97 |  |  | √ |  |
| 7 | D2-07 | 新建 | 2.71 | √ |  |  |  |
| 8 | D2-08 | 新建 | 0.68 |  | √ |  |  |
| 9 | D2-09 | 新建 | 1.82 |  |  | √ |  |
| 10 | D2-10 | 新建 | 0.18 | √ |  |  |  |
| 11 | D2-11 | 新建 | 0.38 |  | √ |  |  |
| 12 | D2-12 | 新建 | 1.03 |  |  | √ |  |
| 13 | D2-13 | 新建 | 0.72 | √ |  |  |  |
| 14 | D2-14 | 新建 | 0.51 |  | √ |  |  |
| 15 | D2-15 | 新建 | 0.74 |  |  | √ | 青年路游园 |
| 16 | D2-16 | 新建 | 0.81 | √ |  |  |  |
| 17 | D2-17 | 新建 | 1.44 |  | √ |  |  |
| 18 | D2-18 | 新建 | 0.81 |  |  | √ |  |
| 19 | D2-19 | 新建 | 3.13 | √ |  |  |  |
| 20 | D2-20 | 新建 | 0.36 |  | √ |  |  |
| 21 | D2-21 | 新建 | 0.26 |  |  | √ |  |
| 22 | D2-22 | 新建 | 1.03 | √ |  |  |  |
| 23 | D2-23 | 新建 | 0.47 |  | √ |  |  |
| 24 | D2-24 | 新建 | 0.54 |  |  | √ |  |
| 25 | D2-25 | 新建 | 1.27 | √ |  |  |  |
| 26 | D2-26 | 新建 | 0.77 |  | √ |  |  |
| 27 | D2-27 | 提升 | 1.28 | √ |  |  | 三角公园 |
| 28 | D2-28 | 新建 | 1.9 |  |  | √ |  |
| 29 | D2-29 | 新建 | 3.1 |  | √ |  |  |
| 30 | D2-30 | 新建 | 1.82 |  |  | √ |  |

表5—2 社区公园规划一览表（续表）

| 序号 | 公园 编号 | 建设 类别 | 面积 （hm²） | 一期 | 二期 | 三期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | D2-31 | 新建 | 0.73 |  |  | √ |  |
| 32 | D2-32 | 提升 | 1.39 | √ |  |  | 涟漪秋色园 |
| 33 | D2-33 | 新建 | 0.4 |  | √ |  | 公安局花园 |
| 34 | D2-34 | 提升 | 3.06 | √ |  |  | 财政局花园 |
| 35 | D2-35 | 提升 | 1.51 | √ |  |  | 阅读花园 |
| 36 | D2-36 | 新建 | 5.41 |  | √ |  |  |
| 37 | D2-37 | 新建 | 0.53 |  |  | √ |  |
| 38 | D2-38 | 新建 | 0.93 | √ |  |  |  |
| 39 | D2-39 | 新建 | 0.78 |  | √ |  |  |
| 40 | D2-40 | 新建 | 1.81 |  |  | √ |  |
| 41 | D2-41 | 新建 | 0.56 | √ |  |  |  |
| 42 | D2-42 | 新建 | 2.23 |  | √ |  |  |
| 43 | D2-43 | 新建 | 1.75 |  |  | √ |  |
| 44 | D2-44 | 新建 | 1.96 |  |  | √ |  |
| 45 | D2-45 | 提升 | 2.17 | √ |  |  | 闻木樨香园 |

注：引自《中牟县城市绿地系统专项规划（2016—2030年）》

本次规划专类公园4个，新建火车站遗址公园，面积为 8.16hm²，提升烈士陵园、牟山公园、潘安公园，面积14.32hm²。专类公园规划详见表5—3。

表5—3 专类公园规划一览表

| 序号 | 公园编号 | 公园名称 | 建设类别 | 面积（hm²） | 一期 | 二期 | 三期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 22.48 | 8.16 | 14.32 |  |
|  |  |  | 新建 | 8.16 | 8.16 |  |  |
|  |  |  | 提升 | 14.32 |  | 14.32 |  |
| 1 | D3-01 | 烈士陵园 | 提升 | 3.36 |  | √ |  |
| 2 | D3-02 | 火车站遗址公园 | 新建 | 8.16 | √ |  |  |
| 3 | D3-03 | 牟山公园 | 提升 | 5.11 |  | √ |  |
| 4 | D3-04 | 潘安公园 | 提升 | 5.85 |  | √ |  |

④游园

游园是指除各种公园绿地外，用地独立，规模较小或形状多样，方便居民就近进入，具有一定游憩功能的绿地。规划游园17个，总面积8.20hm²。其中，新建15个，面积7.31hm²；提升2个，面积0.89hm²。游园规划详见表5—4。

表5—4 游园规划一览表

| 序号 | 公园编号 | 公园名称 | 建设类别 | 面积（hm²） | 一期 | 二期 | 三期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 8.20 | 3.20 | 2.25 | 2.75 |
|  |  |  | 新建 | 7.31 | 2.31 | 2.25 | 2.75 |
|  |  |  | 提升 | 0.89 | 0.89 |  |  |
| 1 | D4-01 |  | 新建 | 0.6 | √ |  |  |
| 2 | D4-02 |  | 新建 | 0.99 |  | √ |  |
| 3 | D4-03 |  | 新建 | 0.39 |  |  | √ |
| 4 | D4-04 |  | 新建 | 0.51 | √ |  |  |
| 5 | D4-05 |  | 新建 | 0.45 |  | √ |  |
| 6 | D4-06 |  | 新建 | 0.22 |  |  | √ |
| 7 | D4-07 | 顺发路游园 | 新建 | 0.44 | √ |  |  |
| 8 | D4-08 | 汽车站游园 | 提升 | 0.13 | √ |  |  |
| 9 | D4-09 | 府前游园 | 新建 | 0.15 |  | √ |  |
| 10 | D4-10 | 官渡游园 | 新建 | 0.32 |  |  | √ |
| 11 | D4-11 |  | 新建 | 0.16 | √ |  |  |
| 12 | D4-12 | 陇海路游园 | 新建 | 0.22 |  | √ |  |
| 13 | D4-13 |  | 新建 | 0.98 |  |  | √ |
| 14 | D4-14 |  | 新建 | 0.6 | √ |  |  |
| 15 | D4-15 | 海棠花园 | 提升 | 0.76 | √ |  |  |
| 16 | D4-16 |  | 新建 | 0.44 |  | √ |  |
| 17 | D4-17 |  | 新建 | 0.84 |  |  | √ |

⑤广场绿地

以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地。规划广场绿地4个，总面积8.25hm²。其中，新建3个，面积3.47hm²； 提升1个，面积4.78hm²。广场绿地规划详见表5—5。

表5—5 广场绿地规划一览表

| 序号 | 广场 编号 | 广场名称 | 建设类别 | 面积 （hm²） | 一期 | 二期 | 三期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 | 8.25 | 2.06 | 1.41 | 4.78 |
|  |  |  | 新建 | 3.47 | 2.06 | 1.41 |  |
|  |  |  | 提升 | 4.78 |  |  | 4.78 |
| 1 | D5-01 |  | 新建 | 2.06 | √ |  |  |
| 2 | D5-02 | 中牟人民文化 广场 | 提升 | 4.78 |  |  | √ |
| 3 | D5-03 |  | 新建 | 0.18 |  | √ |  |
| 4 | D5-04 |  | 新建 | 1.23 |  | √ |  |

注：引自《中牟县城市绿地系统专项规划（2016—2030年）》

## 二、生态廊道建设规划

#### （一）廊道绿化工程建设

（1）建设现状

全县境内铁路、高速公路、国道、省道、县乡道总长630.62km，适宜绿化长度505.58km。目前，已绿化长度426.85km，道路绿化率达84.43%。道路绿化现状见表5—6。

（2）建设目标

对已绿化道路中绿化品质不高、绿量不足的路段进行完善提高，同时保证规划期内新建道路实现全线绿化。规划目标是：一期道路林木绿化率达到100%，二期、三期巩固完善。

表5—6 道路绿化现状统计表

| 道路类别 | 道路名称 | 境内长度 （km） | 宜绿化长 度（km） | 已绿化长 度（km） | 绿化率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 630.62 | 505.58 | 426.85 | 84.43% |
| 高速公路 | 连霍高速 | 13.95 | 13.26 | 13.26 | 100% |
|  | 郑民高速 | 26.71 | 25.00 | 25.00 | 100% |
|  | 安罗高速 | 37.5 | 36.38 | 36.38 | 100% |
| 高速铁路 | 郑徐高速铁路 | 33.03 | 27.09 |  |  |
| 铁路 | 陇海线 | 26.04 | 24.54 | 24.54 | 100% |
| 快速路 | 郑汴物流通道 | 29.89 | 21.30 | 21.30 | 100% |
| 国道 | G220 | 29.89 | 22.43 | 22.43 | 100% |
|  | G107 | 42.39 | 18.84 | 18.84 | 100% |
|  | G310 | 26.51 | 22.32 |  |  |
| 省道 | S225 | 41.98 | 38.98 | 38.98 | 100% |
|  | S312 | 29.70 | 27.82 | 27.82 | 100% |
| 县乡道 | X002 | 6.17 | 5.67 | 5.67 | 100% |
|  | X004中刁线 | 27.50 | 18.70 | 18.7 | 100% |
|  | 刁黄路 | 11.18 | 8.95 | 8.95 | 100% |
|  | 万洪路 | 12.77 | 12.70 | 12.70 | 100% |
|  | 郑开大道 | 25.41 | 21.60 | 21.60 | 100% |
|  | 其它道路 | 210.00 | 160.00 | 130.68 | 81.68% |

（3）建设内容

规划一期，郑徐高铁绿化27.09km，新310国道22.32km，对沿线进行景观绿化；县乡道路绿化160.00km，主要对新建、改扩建的县乡道路进行绿化。规划二期和三期，主要对道路绿化进行完善和提升。

在道路绿化过程中，栽植乡土树种和适生外来树种，做到观叶和观花相结合，乔、灌、花、草合理搭配，提高道路绿化的水平和质量，形成有效的生态廊道景观。

每一公里选择一个树种，实行块状混交。林带配置方式以品字形或三角形配置，局部景观节点也可进行自然式块状混交，并使植物配置体现中原地域植物特色。

①郑徐铁路

根据铁路技术管理规程第3条规定：“路基两侧应植树造林，以防护路基和绿化线路，但不应影响列车司机瞭望，大风倒树不能侵入界限”。因此，重点加强铁路道口、大桥两侧、隧道进入口、城市市区及名胜古迹交界处绿化，在做到环境美化的同时，还要兼顾安全隐患的问题。郑徐高铁两侧各建设宽度5.00m的绿化带。

②新310国道

道路两侧各建设宽度5.00m 的绿化带，按照乔灌草合理搭配，常绿树种和落叶树种相结合的原则，适度引入彩叶树种，做到绿化和美化相结合。通过工程的建设，把新310国道两侧打造成风景如画的景观带、绿树成荫的绿化带。

③县乡道路

道路两侧各建设宽度3.00m的绿化带，按照因地制宜、科学规划、植物多样的原则，在道路规划设计中注重道路线状绿地的连续性，形成生态良好、环境优美、景观独特、季相丰富的绿色廊道景观。栽植时，以乔木为主，适当配置灌木。栽植方式以株间混交、近自然式混交为宜，以形成丰富的绿化层次。

#### （二）河渠绿化工程建设

（1）建设现状

中牟县坚持“创优势、增实力、补短板、能抓住”的工作方针，全面推行河长制，积极开展生态水系建设。全县河渠总长度170.40km，

适宜绿化长度158.70km，河渠已绿化长度144.57km，绿化率达91.10%。但是，仍有部分地段水岸绿化率较低，造成河流的自然蓄水和自我净化能力较弱等一系列连锁反应。河渠绿化现状详见表5—7。

（2）建设目标

在提高水岸自然化程度和绿化率的基础上，开展流域水系的综合治理工作，实行林、田、草、河、渠、路、村综合治理，走“以流域内水资源、土地资源、生物资源承载力为基础，以调整人为活动为重点，保护水土资源，改善水环境”的科学治理之路，使绿化质量和生态环境的总体水平不断提高。

表5—7 河渠绿化现状统计表

| 序号 | 河渠名称 | 境内长度 （km） | 宜绿化长度 （km） | 已绿化长度 （km） | 绿化率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 170.40 | 158.70 | 144.57 | 91.10% |
| 1 | 黄河 | 31.40 | 31.40 | 31.40 | 100.00% |
| 2 | 贾鲁河 | 37.10 | 37.10 | 37.10 | 100.00% |
| 3 | 七里河 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 95.00% |
| 4 | 运粮河 | 17.80 | 17.80 | 16.90 | 94.94% |
| 5 | 水溃河 | 23.70 | 21.03 | 18.03 | 85.73% |
| 6 | 大孟沟 | 20.30 | 19.03 | 17.34 | 91.12% |
| 7 | 石沟 | 11.60 | 10.04 | 9.30 | 92.63% |
| 8 | 堤里小清河 | 20.70 | 18.00 | 15.00 | 83.33% |
| 9 | 丈八沟 | 22.50 | 20.30 | 17.00 | 83.74% |
| 10 | 小清河 | 15.70 | 14.40 | 13.00 | 90.28% |

一期绿化长度14.13km，全县河渠绿化率达到100%；二期、三期巩固完善，全县境内河渠全面实现绿化美化，形成林水相映、健康完善的水系森林网络。

（3）建设内容

规划一期绿化长度14.13km，其中七里河绿化0.10km，运粮河0.90km，水溃河3.00km，大孟沟1.69km，石沟0.74km，堤里小清河3.00km，丈八沟3.30km，小清河1.40km；二期和三期则在此基础上巩固完善。

#### （三）水岸和水源地绿化工程建设

- ①建设现状

中牟县主要有潘安湖、史公湖、鹭鸣湖和雁鸣湖，潘安湖岸线自然化率95.00%，水岸绿化率为92.00%；史公湖岸线自然化率95.00%，水岸绿化率为92.00%；鹭鸣湖岸线自然化率40.00%，水岸绿化率为95.00%。平均岸线自然化率76.67%，平均水岸绿化率93.00%。雁鸣湖正在改造。

- ②建设目标

在水岸绿化率已达标的基础上，针对绿化不完善的湖、塘等水体沿岸进行保护与修复，尽可能在不影响行洪安全的前提下，采取近自然的水岸绿化模式，形成城市特有的水源保护林和风景带，并达到森林城市对于水体岸线自然化率的指标要求。一期水岸绿化率达100%，岸线自然化率100%；二、三期巩固完善。

- ③建设内容

规划一期重点开展雁鸣湖湖岸绿化，绿化长度8.00km，宽 5.00m；二期和三期则在此基础上继续保持。

#### （四）城郊防护林建设规划

- （1）建设现状

中牟县委、县政府高度重视城郊防护林建设工作，根据《郑州市国土绿化提速行动实施方案（2018—2022年）》要求，把造林任务纳入各乡镇目标管理，并严格把控。在县林业局及有关乡镇通力协作下，成立护林专业队，加大林木的管护力度。截止2020年底，中牟县共营造城郊防护林5458.00hm²。

- （2）建设目标

实行森林分类经营、分级管理，对现有防护林继续全面管护，建立健全生态效益补偿机制，改善和优化区域社会经济环境。通过城郊防护林项目建设，逐步完善周边区域绿色屏障，进一步扩大城市外围生态防护林体系，有效遏制风沙危害，科学合理地解决城乡居民游憩休闲、生态保健等实际需要，维护城乡生态安全。

- （3）建设内容

建设内容为城郊防护林，为使城郊防护林达到生态效益和景观效益的统一，应科学配置树种结构，混交林比例不低于70%，乡土树种（含驯化树种）比例不低于60%，常绿树种比例不低30%，提升绿化内涵，丰富绿化层次，打造“一年四季景不同”的城郊防护林。城郊防护林建设符合相关用地规定，不占用耕地和基本农田，总面积2095.80hm²，其中新建650.00hm²，完善1445.80hm²。

#### （五）郊区休闲游憩绿地规划

#### （1）建设现状

①郊区休闲游憩绿地

目前，中牟县已建设的郊区休闲游憩绿地包括河南郑州黄河湿地省级自然保护区、河南省中牟森林公园、郑州黄河湿地中牟鸟类栖息地、赵口引黄灌区沉沙池生态修复工程（中牟雁鸣湖湿地公园）、中牟县三刘寨引黄灌区调蓄工程（中牟牟山湿地公园）、雁月湖湿地公园和农业公园等7处。郊区休闲游憩绿地详见表5—8。

表5—8 郊区休闲游憩绿地现状表

| 序号 | 名称 | 面积（hm²） | 级别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 14567.23 |  |  |
| 1 | 河南郑州黄河湿地省级自然保护区 | 10222.77 | 省级 | 自然保护地 |
| 2 | 河南省中牟森林公园 | 2483.46 | 省级 | 自然保护地 |
| 3 | 郑州黄河湿地中牟鸟类栖息地 | 780.00 |  | 狼城岗镇 |
| 4 | 赵口引黄灌区沉沙池生态修复工程 | 266.00 |  | 原中牟雁鸣湖湿地公园，连霍高速以北。 |
| 5 | 中牟县三刘寨引黄灌区调蓄工程 | 169.00 |  | 原中牟牟山湿地公园，郑汴物流通道和S225交叉口。 |
| 6 | 雁月湖湿地公园 | 113.00 |  | 雁鸣湖镇 |
| 7 | 农业公园 | 533.00 |  | 雁鸣湖镇 |

②乡镇小型公园、游园或成片森林

中牟县积极推进“美丽乡村”建设，韩寺镇、官渡镇、狼城岗镇、雁鸣湖镇、大孟镇、刘集镇、郑庵镇、姚家镇等8个镇辖区内均有至少一处面积大于3.00hm²的小型公园、游园或成片森林，占72.73%。

乡镇小型公园、游园或成片森林详见表5—9。

表5—9 乡镇小型公园、游园或成片森林现状表

单位：hm²

| 序号 | 乡镇 | 休闲游憩绿地类型 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计 |  |  | 776.5 |
| 1 | 大孟镇 | 连霍高速廊道公园 | 107.0 |
| 2 | 官渡镇 | 槐树冈森林公园 | 206.7 |
| 3 | 韩寺镇 | 韩寺公园 | 10.0 |
| 4 | 狼城岗镇 | 史可法公园 | 33.0 |
| 5 | 刘集镇 | 中国郑州绿化博览园 | 196.0 |
| 6 | 雁鸣湖镇 | 东漳公园 | 5.0 |
| 7 | 姚家镇 | 岗王村森林公园 | 195.0 |
| 8 | 郑庵镇 | 福山社区 | 8.0 |
|  |  | 春晖社区 | 6.0 |
|  |  | 轩城社区 | 4.5 |
|  |  | 盛合社区 | 5.3 |

- （1）建设目标

①郊区休闲游憩绿地

根据全面保护、分级管理的原则，将全县所有湿地纳入保护范围，加强湿地保护管理、宣传教育、监测、调查、科研等工作；建立湿地资源信息管理系统；开展湿地生物多样性调查与监测。全面维护好中牟湿地生境内生物多样性与栖息地环境的稳定。

增加湿地公园、森林公园数量，将珍稀野生动植物集中生长和繁殖的地区纳入保护范围。重点推进生物多样性丰富、生态功能重要区域的自然保护区建设步伐。加快形成野生动植物保护、救护、繁育网络体系，提升保护区的生态服务功能。

进一步完善森林公园的保护管理能力和基础设施建设，力求打造高质量的森林公园网络体系。结合绿道系统、森林生态科普教育、生态休闲场所等项目开展专项规划与建设，打造宜游宜教宜乐的生态教育基地。

建设期间，新建大型郊野公园一处。

②乡镇小型公园、游园或成片森林

围绕实施乡村振兴战略，抓好四旁绿化、村庄绿化、庭院绿化等身边增绿行动，房前屋后见缝插绿，田园地头造林增绿，建设路（河） 沿线风景林、小型公园、游园和小型公共绿地，做到应绿尽绿。

- （2）建设内容

①郊区休闲游憩绿地

规划一期，新建中牟付庄郊野公 1处，面积50.00hm²，位于S82以南，付庄村以北的贾鲁河两岸。开展生态绿化、生态水系、科普教育、健康步道和相关配套设施的建设。

河南郑州黄河湿地省级自然保护区生态修复2400.00hm²。在狼城岗镇，续建郑州黄河湿地中牟鸟类栖息地，规划面积780.00hm²，建设内容为湿地植被恢复、景观绿化等。对已建郊野公园进行景观质量提升，其中，中牟雁鸣湖郊野公园380.00hm²，中牟牟山郊野公园220.00hm²，中牟汽车园郊野公园61.00hm²，中牟姚家郊野公园207.00hm²，中牟万滩郊野公园121.00hm²。郊区休闲游憩绿地规划详见表5—10。

②乡镇小型公园、游园或成片森林

规划一期，在万滩镇、黄店镇、刁家乡各建一处面积不低于3.00hm²的小型公园，使全县11个乡镇均有一处以上不低于3.00hm²的小型公园；规划二期、三期继续保持。

表5—10 郊区休闲游憩绿地规划表

单位：hm²

| 郊区大型生态 休闲场所 | 地址 | 面积 | 一期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建 | 提升 |
| 中牟付庄郊野公园 | S82以南，付庄村 以北的贾鲁河两岸 | 50.00 | 50.00 |  |
| 郑州黄河湿地中牟鸟类栖息地 | 狼城岗镇 | 780.00 |  | 780.00 |
| 河南郑州黄河湿地省级自然保护区 | 核心区 | 2400.00 |  | 2400.00 |
| 中牟雁鸣湖郊野公园 | 连霍高速以北 | 380.00 |  | 380.00 |
| 中牟牟山郊野公园 | 郑汴物流通道和 S225交叉口 | 220.00 |  | 220.00 |
| 中牟汽车园郊野公园 | 新国道G107东、郑 民高速辅道南 | 61.00 |  | 61.00 |
| 中牟姚家郊野公园 | 春水东路两侧 | 207.00 |  | 207.00 |
| 中牟万滩郊野公园 | 新107东、新龙路 北、广惠街西 | 121.00 |  | 121.00 |

#### （六）农田防护林建设规划

- （1）建设现状

近年来，中牟县以路河沟渠为骨架，大力推进农田林网、农林间作。目前，全县林网控制率90.52%，但依然有部分农田没有林网庇护；而且，已建成的农田林网中树种较为单一，有缺株断带等情况，需进一步完善。

- （2）建设目标

根据《河南省森林城市评价指标》要求，建成完整的农田林网防护体系，平原沙区网格面积13.33hm²以内，一般农区网格面积20.00hm²以内。一期农田林网控制率达到91.24%，二期达到92.21%，三期继续巩固提升。

- （3）建设内容

以建设高标准农田为中心，正确处理好农、林之间的关系，根据“因地制宜，因害设防，全面规划，统筹安排”的原则，对沟、河、路、渠统一规划，提高农田林网抵御自然灾害的能力。以乡土树种为主，完善农田林网建设，做到针叶树种和阔叶树种搭配，乔木树种和灌木树种结合，进一步提高绿化标准，对断带和网格较大的地方进行完善提高，积极稳妥地推进成过熟农田防护林更新改造，不断提高综合防护功能。按照《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》和《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》），认真规划林带宽度，充分发挥林带最大的防护功能，规划新建农田防护林756.67hm²，其中，一期323.54hm²，二期433.13hm²。

#### （七）乡镇与村庄绿化规划

- （1）建设现状

全县11个乡镇所在地平均绿化覆盖率达45.81%；村庄绿化覆盖率达 31.02%；辖区内有66个行政村建有 0.20hm²以上小型公共绿地，占全县 246（不含3个街道的28个行政村）个行政村的26.83%，与辖区内50%以上行政村建有0.20hm²以上小型公共绿地的标准相差23.17%。小型公共绿地建设达标村详见表5—11。

表5—11 小型公共绿地建设达标村名单

单位：hm²

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 小型公共绿地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大孟镇 | 茶庵村 | 0.33 |
| 2 | 大孟镇 | 大韩庄村 | 0.33 |
| 3 | 大孟镇 | 邱堂 | 0.20 |
| 4 | 大孟镇 | 大衡庄 | 0.20 |
| 5 | 大孟镇 | 堤头 | 0.20 |
| 6 | 大孟镇 | 大孟 | 0.20 |
| 7 | 大孟镇 | 朱大汉 | 0.20 |
| 8 | 大孟镇 | 张湾 | 0.20 |
| 9 | 大孟镇 | 王万岭 | 0.20 |
| 10 | 大孟镇 | 新郑岗 | 0.33 |
| 11 | 官渡镇 | 大马砦 | 0.20 |
| 12 | 官渡镇 | 二十里铺 | 0.20 |
| 13 | 官渡镇 | 十里铺 | 6.67 |
| 14 | 官渡镇 | 小李庄 | 0.33 |
| 15 | 官渡镇 | 邵岗 | 0.27 |
| 16 | 官渡镇 | 官渡桥 | 2.33 |
| 17 | 韩寺镇 | 古城村 | 10.00 |
| 18 | 黄店镇 | 马庄 | 0.20 |
| 19 | 黄店镇 | 武家 | 0.20 |
| 20 | 黄店镇 | 段村 | 0.20 |
| 21 | 狼城岗镇 | 南仁 | 0.80 |
| 22 | 狼城岗镇 | 辛庄 | 0.67 |
| 23 | 狼城岗镇 | 南北街 | 0.60 |
| 24 | 狼城岗镇 | 北堤 | 0.67 |
| 25 | 狼城岗镇 | 瓦坡 | 1.00 |
| 26 | 狼城岗镇 | 全店 | 0.53 |
| 27 | 狼城岗镇 | 青谷堆 | 0.53 |
| 28 | 狼城岗镇 | 太平堤 | 0.67 |
| 29 | 狼城岗镇 | 姚砦 | 0.67 |
| 30 | 狼城岗镇 | 曹寨 | 0.40 |

表5—11 小型公共绿地建设达标村名单（续表）

单位：hm²

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 小型公共绿地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 狼城岗镇 | 后史庄 | 0.33 |
| 32 | 万滩镇 | 十里店村 | 0.87 |
| 33 | 雁鸣湖镇 | 朱固 | 0.67 |
| 34 | 雁鸣湖镇 | 孙拔庄 | 0.67 |
| 35 | 雁鸣湖镇 | 东村 | 1.33 |
| 36 | 雁鸣湖镇 | 万庄 | 0.67 |
| 37 | 雁鸣湖镇 | 九堡 | 1.00 |
| 38 | 雁鸣湖镇 | 小朱 | 0.53 |
| 39 | 雁鸣湖镇 | 小店 | 0.53 |
| 40 | 雁鸣湖镇 | 韩寨 | 1.00 |
| 41 | 雁鸣湖镇 | 司口 | 1.00 |
| 42 | 雁鸣湖镇 | 太平庄 | 1.33 |
| 43 | 雁鸣湖镇 | 穆山 | 0.33 |
| 44 | 雁鸣湖镇 | 魏岗 | 0.33 |
| 45 | 姚家镇 | 老八庄 | 0.53 |
| 46 | 姚家镇 | 小胡 | 0.33 |
| 47 | 姚家镇 | 岗王 | 0.20 |
| 48 | 姚家镇 | 土山店 | 0.27 |
| 49 | 郑庵镇 | 前杨 | 1.33 |
| 50 | 郑庵镇 | 小庄 | 4.00 |
| 51 | 郑庵镇 | 大庄 | 1.33 |
| 52 | 郑庵镇 | 福山社区（含4个村） | 8.00 |
| 53 | 郑庵镇 | 春晖社区（含4个村） | 6.00 |
| 54 | 郑庵镇 | 轩城社区（含3个村） | 5.33 |
| 55 | 郑庵镇 | 盛合社区（含4个村） | 5.33 |

- （2）建设目标

以村庄绿化为载体，与乡村绿化美化相结合，大力保护乡村风景林等生态资源；持续加强公共空间、庭院绿化美化，建设集中连片的环村林，建设或改造一批乡村小微公园，鼓励农民开展庭院绿化、立体绿化。重点做好路边、水边、村边绿化工作，不断提升绿化的生态功能；传承发展森林文化，凸显乡村特色，形成乡村发展新格局。

- （3）建设内容

乡镇所在地平均绿化覆盖率和村庄绿化覆盖率均已达标，今后应继续保持，本次只对小型公共绿地进行规划。

规划一期，在76个行政村分别建设面积0.20hm²以上小型公共绿地一处以上，使57.72%的行政村拥有0.20hm²以上小型公共绿地；规划二期，在104个行政村分别建设面积0.20hm²以上小型公共绿地一处以上，使所有行政村全部实现有0.20hm²以上小型公共绿地一处以上的目标；规划三期以管护提升为主。小型公共绿地建设达标村规划详见表 5—12。

表5—12 小型公共绿地建设达标村规划表

| 乡镇 | 建设内容 | 单位 | 一期 | 二期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 个 | 76 | 104 |
| 大孟镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 | 6 | 16 |
| 刁家乡 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 | 14 | 14 |
| 官渡镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 | 17 | 21 |
| 韩寺镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 | 10 | 11 |
| 黄店镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 | 7 | 11 |
| 狼城岗镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 |  | 4 |
| 刘集镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 | 6 | 4 |
| 万滩镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 | 8 | 6 |
| 雁鸣湖镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 |  | 7 |
| 姚家镇 | 0.20hm²以上小型公共绿地 | 个 | 8 | 10 |

#### （八）森林质量提升规划

- （1）林分现状

近年来，中牟县加大了植树造林力度，森林面积和蓄积都有了较大的提高。但是，有的地方造林密度过大，特别是廊道两侧，部分地方出现了“麻杆林”，严重影响了树木的生长；有的地方栽植的经济林，品种老化，病虫害严重，造成产量低、品质差。

- （2）建设目标

对新造林和中幼林开展抚育。同时，依据《低效林改造技术规程》（LY/T1690-2017），对长势较差的林分等进行改造修复，调整林分结构和林木生长条件，进一步提升林地的生产力。

- （3）建设内容

以林分提质增效为抚育方向，对郁闭度过大的中幼龄林，采取疏伐、生长伐等抚育方式，调整林分结构；对遭受森林火灾、林业有害生物危害的林分，采用卫生伐抚育方式；对近年来新成林的有林地，采用割灌、修枝、松土除草、病虫害防治等抚育措施。其中，中幼林抚育2898.00hm²，新造林抚育1964.80hm²，退化林修复1246.67hm²。

## 第二节 森林生态文化规划

## 一、黄河步道建设

#### （一）建设现状

根据《森林郑州生态建设规划》，黄河步道是沿黄河郑州段从西向东串联一系列重要的森林公园、自然保护区、湿地公园、风景名胜区等游步道和骑行道。目前，中牟县正在按照黄河步道建设标准组织实施。

#### （二）建设目标

①黄河步道建设与周边自然、人文景观相协调，适宜绿化的路段做到宜林则林，宜灌则灌，不仅是绿道，更是画廊。通过规划建设，集中展示安居、康居、乐居的人居环境，增强城乡美誉度和地方归属感，建设环境优美的宜居城乡。

②引领绿色生活方式，构筑慢行交通网络。通过提供新型休闲场所，开展体育锻炼、人文休闲、科普教育活动，为人们提供新的休闲生活方式，丰富城乡居民的精神文化生活。同时，引领“绿色出行”和“低碳生活”方式。

③通过黄河步道建设，把自然风貌、遗产保护、生态教育、文化传承、休闲服务等功能结合起来，为游客提供体验黄河生态系统完整性和原真性的机会，徒步者可欣赏黄河自然美景、体验黄河农耕文明。

中牟县规划黄河步道31.00km，规划实施后，每万人拥有绿道长度0.62km。

#### （三）建设内容

包括绿道景观绿化体系、慢行系统（包括步行道、自行车道、交通连接线、接驳点等）、生态驿站11个（包括管理中心、服务中心、配套商业设施、游憩健康设施、安全保障设施、环保、照明等市政配套设施）、标识系统（包括标识、标牌、警示、解说等）、沿线动植物文化知识科普体系、沿线人文景观、休闲旅游资源引导和宣传系统。规划在建设期内完成黄河步道建设。

#### 二、科普教育基地

#### （一）建设现状

目前，中牟县共有科普教育基地9个，其中省级科普教育基地3个，市级科普教育基地6个。这些基地既有医疗机构、教育机构，又有高新技术企业、重大项目工程，科普资源各具特色，使中牟县科普教育阵地体系更加健全。但也存在一些问题，主要表现在：生态科普教育基地数量不足，建设内容不够丰富，互动参与性不强，文化挖掘不深入，难以充分发挥生态文化科普教育功能，对森林生态旅游的影响力和带动力有待提高。

#### （二）建设目标

立足“创新、服务、和谐、发展”的主题，加强生态科普教育基地建设，继续发掘打造一批涵盖不同特色和教育功能的基地，并指导现有科普教育基地充分发挥作用，积极面向公众开放，宣传普及生态知识，为群众提供丰富多彩的科普教育活动，营造全民参与科普的浓厚氛围。

#### （三）建设内容

规划在全县构建科普宣教体系，开展科普惠农、科普信息化建设、科普宣传、科普培训、青少年科普等活动，提升中牟县生态文化特质，使全县居民了解本土文化，同时向外来游客展现中牟的生态名片。对现有森林公园等地，进一步挖掘自然资源优势、完善科普宣教设施、提升宣教特色；对其他重要的公园或绿地，选取合适区域，增设森林生态、湿地知识、林业建设等相关的宣教设施，融入科普宣教功能。结合中牟县生态科普教育基地建设现状，分二期完善生态文化科普教育基地：

规划一期，沿S312，围绕森林与人类的关系，新增1处生态文化科普教育示范基地，配备科普设施，进一步提高生态科普教育水平。

规划二期，沿黄河大堤中牟段，新增1处生态文化科普教育示范基地，展现地区生态文化建设，构建观鸟、科普场所，普及鸟类知识，将鸟类栖息地的保护和观测以及科普有机结合起来，并通过打造中原乃至全国著名的“雁栖之地”这张名片，增强群众爱鸟护鸟意识。生态科普教育示范基地建设规划详见表5—13。

表5—13 中牟县生态科普教育示范基地建设规划表

| 序号 | 地点 | 建设内容 | 性质 | 建设期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S312 | 宣传森林与人类的关系。以森林文化为主题，增设科普宣教设施，展现地区生态文化建设。举办森林节事活动，鼓励市民在游憩中学习森林生态 系统有关知识。 | 新建 | 一期 |
| 2 | 黄河大堤中牟段 | 新建科普宣教中心，展示湿地生态系统的重要 性，在游览中感受湿地文化；设置湿地植物园， 开展生态休闲活动，举办湿地节事活动，鼓励周边居民在游憩中学习湿地知识；结合现有的生态旅游项目，建设森林栈道，增设动植物宣教牌， 宣传森林生态文化。 | 新建 | 二期 |

科普教育设施的建设要以人为本，建立亲民的解说标识系统，并面向公众普及动、植物学相关知识，开展形式多样、生动活泼、内容丰富的科普教育活动，为公众提供回归自然、感受生物奇趣的场所，以提高全民生态保护意识和自然科学文化素质。积极打造“全国中小学生研学实践教育基地”、“全国生态文明教育基地”等精品，发挥科普教育示范意义。生态科普教育活动继续保持在每年6次以上。

#### 三、义务植树基地

#### （一）建设现状

中牟县认真贯彻落实《全国人民代表大会常务委员会关于开展全民义务植树运动的决议》、《河南省义务植树条例》和《郑州市全民义务植树实施办法》，中牟县人民政府印发了关于开展全民义务植树工作的通知，每年三月份，中牟县委、县政府组织县直各单位集中开展义务植树活动，要求全县适龄公民每人每年植树不低于3株。建立了义务植树登记卡，完善了义务植树考核制度，全民义务植树建卡率达97.00%以上，全民义务植树尽责率达95.00%以上。

#### （二）建设目标

建立互联网+全民义务植树网基地，通过网络捐款、线下参加义务植树活动等，丰富义务植树活动的形式。高起点规划、高标准建设义务植树基地，大力营造全县动员、全民动手、全社会参与全民义务植树的浓厚氛围，进一步提高义务植树尽责率。

#### （三）建设内容

规划从森林城市建设期开始，一方面，着力继续提升义务植树尽责率，按照规划有序开展义务植树工作；另一方面，将义务植树与纪念林建设结合，丰富义务植树形式，从而提高公众对于森林城市建设参与度。通过建立公仆林、幸福林、“三八”林、青年林、友谊林等各种形式的纪念林基地，深化全民绿化意识，营造“植绿、爱绿、护绿”的良好氛围。

规划建设义务植树基地2处，面积200.00hm²。其中，一期建设义务植树基地40.00hm²，二期建设义务植树基地 80.00hm²，三期建设义务植树基地80.00hm²。义务植树基地规划详见表5—14。

表5—14 义务植树基地规划表

单位：hm²

| 建设内容 | 建设地点 | 总规模 （hm²） | 分期规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 二期 | 三期 |
| 合计 |  | 200.00 | 40.00 | 80.00 | 80.00 |
| 义务植树基地 | 国有中牟县林场北林区 | 66.67 | 13.33 | 26.67 | 26.67 |
| 义务植树基地 | 国有中牟县林场南林区 | 133.33 | 26.67 | 53.33 | 53.33 |

#### 四、森林村镇建设

#### （一）建设现状

中牟县认真贯彻习近平生态文明思想，牢记“自然、生态、美化、特色”的要求，遵循适地适树原则，采用乔、灌、花、藤立体种植模式，打造“复层、异龄、混交、多功能”的近自然植物群落，形成丰富的四季景观和良好的生态景观。加强乡村的生态保护修复，积极推进乡村的生态建设，努力构建生态网络；保护乡村原始风貌和古树名木，加大乡村绿化、果化、花化、美化的有机结合。注重乡土风貌， 和当地资源禀赋相结合，和当地农业供给侧结构调整相结合，与当地传统产业发展和农民就地务工相结合，积极打造“一村一景”、“一村一品”、“一村一韵”、“村村差异”的多形态、多元化建设体系。目前，中牟县已打造森林特色小镇2个，森林特色乡村28个。

#### （二）建设目标

根据产业、文化、旅游“三位一体”的建设要求，依托中牟森林资源、自然风光资源、历史人文资源和生态优势，森林村镇建设与乡村绿化美化和农田防护林提升相结合，以林业特色产业为基础，弘扬乡土生态文化，重点发展森林康养和生态观光，实现林业一、二、三产融合，突出主导产业特色，形成集聚复合优势度高的特色村镇，成为度假、休闲、体验、运动、养生、疗养和观光的佳境。

#### （三）建设内容

①森林特色小镇

立足于森林资源、自然风光和历史人文资源优势，突出地方特色，统筹规划森林康养、森林旅游、林业产业和生态绿化等特色小镇。开展绿化美化，打造乡风浓郁的山水田园，注重建设村镇公园和村镇成片森林，拓展乡村公共生态游憩空间。充分发挥森林特色小镇在优化乡村经济结构、促进乡村生态宜居等方面的重要作用。

规划建设森林特色小镇7个，其中一期3个，二期4个。

②森林特色乡村

保护乡村地形地貌、山水田园、林草植被等自然景观以及古树名木、古村落等，因地制宜开展环村林、风景林、防护林、绿地游园、庭院绿化等建设，在村庄外围营造环村林或林带，利用村内空置地设计微型绿地，乔灌草配置；保护村旁的古树群落，辅助性开辟小径，铺设石阶、护栏等，栽植耐荫性花草、灌木，形成微型森林公园；村旁的溪流、池塘，改造成小微湿地；对通村道路改造绿化，形成美丽森林生态村；培育乡土珍贵树种，开展森林抚育经营，积极培育多功能森林，构建优美森林生态景观；注重培育涉林产业品牌，发展具有区域优势的干鲜果、木本油料等特色经济林和食用菌等林下经济产业；积极推动果树进村、果树进院，大力发展林果采摘、森林观光等乡村休闲旅游项目，挖掘乡村生态文化，努力实现“看得见山，望得见水，记得住乡愁”的美好愿景。

规划建设森林特色乡村58个，一期23个，二期35个；其中建设森林乡村示范村27个，一期12个，二期15个。森林村镇规划详见表5—15。

表5—15 森林村镇规划表

单位：个

| 建设类型 |  |  | 合计 | 一期 | 二期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 森林特色小镇 |  |  | 7 | 3 | 4 |
| 森林特色乡村 | 合计 | 森林特色乡村 | 58 | 23 | 35 |
|  |  | 其中：示范村 | 27 | 12 | 15 |
|  | 国家和省级 |  | 21 | 11 | 10 |
|  | 市级 |  | 37 | 12 | 25 |

#### 五、古树名木保护

#### （一）保护现状

近年来，为切实有效保护古树名木，保护全社会共同的财富，中牟县通过新闻媒体和标语、通告、知情点、公开栏等形式，大力宣传古树名木保护方面的政策法规及保护古树名木的重要意义，增强了人们保护古树名木的意识。依据中牟县古树名木调查报告，现存古树名木56株，其中一级古树7株，二级古树12株，三级古树37株。古树名木保护现状详见表5—16。

表5—16 古树名木保护现状一览表

| 编号 | 乡 （镇、办） | 村 | 位置 | 树种 | 树龄 | 古树 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
| 总计 | 9 | 56 |  |  |  | 7 | 12 | 37 |
| A-005 | 大孟镇 | 土寨村 | 土寨村李延庆院内 | 皂荚树 | 500 | √ |  |  |
| C-017 | 大孟镇 | 土寨村 | 土寨村李延庆院内 | 皂荚树 | 100 |  |  | √ |
| C-019 | 大孟镇 | 大庙李 （董圪垱）村 | 董友林院内 | 枣树 | 200 |  |  | √ |
| C-031 | 大孟镇 | 郑岗村 | 郑岗村陆玉良院内 | 国槐 | 200 |  |  | √ |

| 编号 | 乡 （镇、办） |  | 村 |  | 位置 |  | 树种 |  | 树龄 |  | 古树 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 级 |  | 二 级 |  | 三 级 |  |
| C-032 | 大孟镇 |  | 闫堂村 |  | 闫堂村闫连合院内 |  | 椿树 |  | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |
| B-005 | 刁家乡 |  | 水沱寨村 |  | 水沱寨村庙院内 |  | 国槐 |  | 350 |  |  |  | √ |  |  |  |
| B-008 | 刁家乡 |  | 水沱寨 （张庄）村 |  | 张庄村南北街路正中 |  | 侧柏 |  | 300 |  |  |  | √ |  |  |  |
| C-001 | 刁家乡 |  | 沃李村 |  | 沃李村李虎成院前 |  | 黑弹朴 |  | 220 |  |  |  |  |  | √ |  |
| C-012 | 刁家乡 |  | 沟张村 |  | 沟张村村东学校南 |  | 毛白杨 |  | 130 |  |  |  |  |  | √ |  |
| C-014 | 刁家乡 |  | 藕池任村 |  | 藕池任村东东株 |  | 毛白杨 |  | 115 |  |  |  |  |  | √ |  |
| C-015 | 刁家乡 |  | 藕池任村 |  | 藕池任村东西株 |  | 毛白杨 |  | 120 |  |  |  |  |  | √ |  |
| C-029 | 刁家乡 |  | 刁家村 |  | 刁家村刁五生院内 |  | 国槐 |  | 200 |  |  |  |  |  | √ |  |
| C-030 | 刁家乡 |  | 宋家村 |  | 宋家村南头 |  | 毛白杨 |  | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |
| C-037 | 刁家乡 |  | 宋家村 |  | 宋家村李小双院内 |  | 国槐 |  | 200 |  |  |  |  |  | √ |  |
| A-003 | 官渡镇 |  | 官渡桥村 |  | 官渡寺院内 |  | 国槐 |  | 700 |  | √ |  |  |  |  |  |
| A-004 | 官渡镇 |  | 官渡桥村 |  | 官渡桥村北 |  | 国槐 |  | 500 |  | √ |  |  |  |  |  |
| A-006 | 官渡镇 |  | 官渡桥村 |  | 官渡桥村北 |  | 国槐 |  | 1510 |  | √ |  |  |  |  |  |
| B-001 | 官渡镇 |  | 官渡桥村 |  | 官渡桥村北 |  | 国槐 |  | 400 |  |  |  | √ |  |  |  |
| B-006 | 官渡镇 |  | 小马寨 （潘庙）村 |  | 潘宏叶院内 |  | 国槐 |  | 300 |  |  |  | √ |  |  |  |
| B-010 | 官渡镇 |  | 十里铺村 |  | 十里铺村张春屯院内 |  | 国槐 |  | 300 |  |  |  | √ |  |  |  |
| C-021 | 官渡镇 |  | 十里铺村 |  | 十里铺村吴老圈院内 |  | 国槐 |  | 105 |  |  |  |  |  | √ |  |
| C-022 | 官渡镇 |  | 板桥村 |  | 板桥东南地 |  | 毛白杨 |  | 100 |  |  |  |  |  | √ |  |
| C-023 |  | 官渡镇 |  | 水溃村 |  | 水溃村王国庆院内 |  | 国槐 |  | 150 |  |  |  |  |  | √ |
| B-007 |  | 广惠街街道办 |  | 二十里铺村 |  | 二十里铺村槐爷庙前 |  | 国槐 |  | 300 |  |  |  | √ |  |  |
| C-007 |  | 广惠街街 道办 |  | 二十里铺村 |  | 二十里铺村 槐爷庙东侧 |  | 国槐 |  | 200 |  |  |  |  |  | √ |

| 编号 | 乡 （镇、办） | 村 | 位置 | 树种 | 树龄 | 古树 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
| C-008 | 广惠街街道办 | 二十里铺村 | 二十里铺村槐爷庙东侧 | 国槐 | 200 |  |  | √ |
| C-009 | 广惠街街道办 | 二十里铺村 | 二十里铺村槐爷庙后 | 国槐 | 200 |  |  | √ |
| C-020 | 广惠街街 道办 | 朱博士村 | 朱博士村朱建制院内 | 石榴 | 200 |  |  | √ |
| C-002 | 黄店镇 | 黄店村 | 黄店村冉书财院内 | 国槐 | 220 |  |  | √ |
| C-004 | 黄店镇 | 袁家村 | 袁家村街中心路东 | 枳 | 190 |  |  | √ |
| C-005 | 黄店镇 | 油坊王村 | 油坊王村南 100m处小庙前 | 杜梨 | 160 |  |  | √ |
| C-011 | 黄店镇 | 袁家村 | 袁家村街中心路东 | 国槐 | 150 |  |  | √ |
| C-013 | 黄店镇 | 油坊王村 | 油坊王村王长来院门口 | 黑弹朴 | 130 |  |  | √ |
| C-016 | 黄店镇 | 前杜村 | 前杜村北沙岗上 | 黑弹朴 | 110 |  |  | √ |
| C-018 | 黄店镇 | 油坊王村 | 油坊王村王家坟 | 黄连木 | 100 |  |  | √ |
| C-028 | 黄店镇 | 冯家村 | 冯家村田四明院内 | 国槐 | 150 |  |  | √ |
| B-009 | 青年路街 道办 | 西街村 | 老戏园西侧 付成立院内 | 国槐 | 300 |  | √ |  |
| B-002 | 雁鸣湖镇 | 孙拔庄 （王庄） | 王庄村西板场 | 柿树 | 400 |  | √ |  |
| B-003 | 雁鸣湖镇 | 孙拔庄 （王庄） | 王庄村西板场 | 柿树 | 400 |  | √ |  |
| B-004 | 雁鸣湖镇 | 孙拔庄 （王庄） | 王庄村西板场 | 柿树 | 400 |  | √ |  |
| C-006 | 雁鸣湖镇 | 东村 | 东村校保山院内 | 国槐 | 150 |  |  | √ |
| C-024 | 雁鸣湖镇 | 小店村 | 小店村南干河南河堤 | 杜梨 | 100 |  |  | √ |
| C-025 | 雁鸣湖镇 | 朱固村 | 朱固村四组 吴永胜院内 | 刺槐 | 110 |  |  | √ |

| 编号 | 乡 （镇、办） | 村 | 位置 | 树种 | 树龄 | 古树 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 一 级 | 二 级 | 三 级 |
| A-007 | 姚家镇 | 姚家村 | 姚兴旺院内 | 国槐 | 500 | √ |  |  |
| B-011 | 姚家镇 | 念罗村 | 李刘本院内 | 国槐 | 300 |  | √ |  |
| B-012 | 姚家镇 | 杨庄村 | 孙小太门前廊道内 | 国槐 | 300 |  | √ |  |
| C-010 | 姚家镇 | 闫家村 | 闫家村南北街 | 国槐 | 150 |  |  | √ |
| C-033 | 姚家镇 | 岗王村 | 王合中院内 | 国槐 | 200 |  |  | √ |
| C-034 | 姚家镇 | 岗王村 | 王礼道房后 | 国槐 | 180 |  |  | √ |
| C-035 | 姚家镇 | 罗宋村 | 罗宋村北 | 毛白杨 | 100 |  |  | √ |
| C-036 | 姚家镇 | 车棚张村 | 车棚张村南 | 枳 | 160 |  |  | √ |
| A-001 | 姚家镇 | 岗王村 | 国有中牟县林场南 林区门前东株 | 侧柏 | 1300 | √ |  |  |
| A-002 | 姚家镇 | 岗王村 | 国有中牟县林场南 林区门前西株 | 侧柏 | 1300 | √ |  |  |
| C-003 | 郑庵镇 | 后李庄村 | 后李庄村朱刘顿院内 | 松柏 | 200 |  |  | √ |
| C-026 | 郑庵镇 | 大庄村 | 陈长水门前 | 刺槐 | 200 |  |  | √ |
| C-027 | 郑庵镇 | 东赵村 | 赵军贵院内 | 椿树 | 100 |  |  | √ |

备注：A为一级古树，B 为二级古树，C 为三级古树

#### （二）保护目标

规划一期，建立古树名木数据库，古树名木保护率达到 100%，加强保护宣传，定期进行病虫害防治，加强科学复壮管理；二期和三期完善古树名木数据库，加强后续保护，扩大古树名木管护范围，保护后续资源。

#### （三）保护规划

①认真调查，培育后备资源

继续做好古树名木后备资源的调查核实工作，将古树名木后备资源加入古树名木保护名录，视同古树名木严格保护，以逐步有效地增加古树名木的数量。经调查，中牟县现有古树后备资源700株。

②因地制宜，实行分类保护

针对古树名木的分布位置，种群大小等因素采取分类保护。位于公园、景区的古树名木结合公园、景区整体保护，对集中成片的古树名木群落设立古树名木保护碑，对于单棵名木，结合周边情况，划定保护范围，制定保护措施，个人所有的古树名木，由个人负责管护。

③加强宣传，提高保护意识

加大宣传力度，一方面宣传保护古树名木的意义和作用，让群众了解为何要保护古树名木；另一方面，宣传相关的法律法规，让人们知道破坏古树名木的严重后果，增强全社会对保护古树名木重要意义的认识，不断提高人们参与古树名木保护的自觉性。

④严格保护，更新管理档案

对古树名木需及时进行调查、鉴定、定级、登记、编号。运用计算机技术建立古树名木保护地理信息系统，整合各类数据，建立档案，开展动态观测，及时了解保护对象各方面资料。悬挂标识牌，明令保护。任何单位和个人不得以任何理由，任何方式砍伐、擅自移动或修剪古树名木。严禁在古树名木周围建房、堆放杂物、乱拉绳线等破坏活动。新建、改建、扩建的建筑工程，影响古树名木生长的，建设单位必须提出避让和保护措施。

⑤加大投入，完善管理体系

加大对古树名木保护工作的投入力度。在建成完备的古树名木档案的同时，实行人员、物质、资金三到位。建立明确责任制，使保护责任层层落实，并定期检查，保护好其生长环境，防止因为游览，人工设施，施工活动，大气和水体污染对古树名木的损害，并建立工作志，及时掌握每株古树名木的生长变化情况。

⑥工程复壮，改善生长状况

改善古树名木周围土壤条件，采用换土、施肥、排水、透气等复壮措施，借以恢复老根的生机，逐步去掉堆在树根上的余土，保证树木的正常生长，尽量减少铺装量或铺透气砖，对古树名木进行树体修复加固，加设避雷针，防治病虫害和火灾。

#### 六、科普宣教活动

#### （一）建设现状

中牟县依托现有的各类旅游资源，陆续开展了以文化旅游演艺、文化艺术展览、文化节等为主要形式的文化活动，如绿博园、方特、海昌水上乐园、华谊电影小镇、只有河南·戏剧幻城等。但以生态保护为主题的科普宣教活动不多，自然生态、动植物资源等方面的科普教育广度、深度仍待加强。

#### （二）建设目标

以建设森林城市为契机，深度挖掘中牟生态文化资源，开展多种形式的生态文化活动，让广大人民群众亲近森林、感知森林、享受森林，提高生态文明教育普及率，培养生态文明价值观。每年举办县级科普宣教活动11次。

#### （三）建设内容

依托黄河、贾鲁河等自然资源，充分发挥中牟县的生态文化特色， 进一步展现中牟县自然历史特征以及文化交融的特殊地位。在加强生态文化设施建设的同时，探索建立多种弘扬生态文化的有效途径。通过举办一系列社会实践和节庆活动，培养人们良好的环保意识，达到传播森林文化和生态文化的目的，扩大中牟生态文化的影响力。科普宣教活动规划详见表5—17。

表5—17 中牟县科普宣教活动规划表

| 序号 | 名称 | 举办时间 | 活动内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世界湿地日宣传活动 | 2月2日 | 宣传保护自然资源和生态环境，更好地保护湿地。 |
| 2 | 世界野生动植物保护日 | 3月3日 | 组织开展野生动植物保护宣传活动 |
| 3 | 植树节 | 3月12日 | 宣传倡导种植树木，爱护生态环境。 |
| 4 | 国际森林日 | 3月21日 | 认识森林生态系统价值，提高森林保护意识。 |
| 5 | 中牟槐花节 | 4月 | 组织开展森林文化宣传 |
| 6 | 世界地球日 | 4月22日 | 保护生态环境，践行绿色生活。 |
| 7 | 科技活动周 | 4月 | 通过林业科技活动周的举办，普及林业科技知识。 |
| 8 | 爱鸟周 | 4月—5月 | 开展各种宣传教育活动,提高爱鸟、护鸟意识。 |
| 9 | 国际生物多样性日 | 5月22日 | 促进城乡发展与生物多样性相协调 |
| 10 | 国际环境日 | 6月5日 | 表达人类对美好环境的向往和追求 |
| 11 | 世界防治荒漠化与干旱日 | 6月17日 | 参观沙地危害和治沙成就，让人们了解生态保护的重要性。 |

#### 七、建设宣传活动

#### （一）宣传目标

通过加大森林城市建设工作的宣传力度，建设期间使公众对森林城市建设的知晓率、支持率、满意度达标；建设成功后，继续宣传，使森林城市建设和生态文明理念深入民心。

#### （二）宣传内容

①传统媒体

利用实景动画的形式录制宣传片，在本地电视台及主流媒体反复播出；利用公益广告广播、交通广播等媒体进行滚动公益宣教。

②日常科普

印制标语、展板在城市主要街道进行展示，普及与森林生态相关知识。在各中小学、机关、企事业单位组织森林文化科普宣传，组织森林城市建设绘画、摄影、文化竞猜等活动，积极营造全民参与森林城市建设的氛围。

③森林城市形象打造

在道路交叉口、高速路出入口、高铁站、防护林边缘等地点树立广告牌，以公益广告的形式，向公众进行科普；在县城区域、重点乡镇的重要绿化广场集合绿化景观设计，利用立体花坛、景观墙等设施，对森林城市建设进行公益普及。

④新媒体

利用微博、微信公众平台等新兴媒体资源，普及宣传中牟县相关林业生态旅游、林业产业信息，面向国内外打造良好城市形象，带动多重产业发展。

## 第三节 林业产业发展规划

#### 一、建设现状

近年来，中牟县加快推进林业特色产业建设，建成了县东南部的小杂果基地，县北部的观光旅游林果业基地和县中部的果树保护地栽培基地等三大产业基地；全县林业花卉育苗面积稳定在1333.33hm²以上，各种中小型人造板和家具加工企业遍布全县各地，建立森林旅游区6处，有各类林产品交易市场30多个。截止到2020年底，全县林业总产值79500.00万元。

中牟县地处郑汴同城中心位置，地理位置优越，持地升值价值远远比林下经济要高，所以，群众发展林下种植的积极性相对较低。另外，乡村旅游发展薄弱，缺乏具有一定区域影响力的森林生态旅游品牌。林业产业经营仍以粗放式分散经营为主，缺少带动能力强的产业化龙头企业，生产力水平低，深加工能力不足，产品附加值低，对农民增收贡献不大。因此，可以依托乡村，融合文化、科普、休闲、康养等内容，大力发展森林生态旅游产业。

#### 二、建设目标

发展森林旅游、休闲、康养、优质林果、林下经济、苗木花卉等生态产业，把生态优势转变成经济优势，促进农民增收致富，实现林业一、二、三产业融合发展。

#### 三、建设内容

#### （一）苗木花卉

加强特色花卉品种推广及基地建设，注重野生花卉植物的开发利用，提高花卉品质和效益，打造花卉品牌。加强乡土树种和珍贵树种苗木基地建设，高标准组织生产，配备喷灌、滴灌等设施，采用组培育苗、容器育苗、全光雾扦插育苗、轻基质育苗等新技术，提升苗木质量，增强苗木生产供给能力。规划任务366.67hm²，其中一期146.66hm²，二期220.01hm²。

#### （二）林下种植

按照“生态优先、因地制宜”的要求，科学、合理、适度、有序地发展林下经济，整合优势资源，以基地建设为载体，围绕“绿色、有机”特色，发展林药、林菜、林草、林花、林菌等林下种植，促进特色生态产业发展，实现以短养长、长短协调的良性循环。规划林下种植87.47hm²，其中一期34.98hm²，二期52.49hm²。

#### （三）林果基地

加快优质林果产业发展，推进苹果、桃、梨等具有本地特色的优质果树基地建设，改造核桃等低质低效果园，建立一批休闲观光采摘示范果园，加快特色经济林生产基地建设。发挥区域优势，开展无公害、绿色、有机产品认证，加强质量监督检验，促进果品安全。规划林果基地519.34hm²，其中一期207.74hm²，二期311.60hm²。

#### （四）森林旅游

构建以森林公园和湿地公园相结合的森林旅游体系，以森林旅游为载体，展示、弘扬、传承和传播当地特色乡土文化，重点突出以森林功能为载体的自然教育，科学开发、提升、完善和保护旅游景点，建设和完善接待餐饮、宣教科普、消防环卫等旅游设施，打造旅游休闲、健身益智、陶冶情操等亲近大自然的活动场所。

完善河南省中牟森林公园建设，加强游步道、栈道、综合管网、生态停车场、生态厕所等基础设施建设；完善游览服务与科普教育设施；开展自然生态展示馆、游客中心、生态体验区、标识标牌系统、智慧旅游系统等科普教育与游览服务设施建设。

加强赵口引黄灌区沉沙池生态修复工程（中牟雁鸣湖湿地公园）等保护管理基础设施建设；完善赵口引黄灌区沉沙池生态修复工程（中牟雁鸣湖湿地公园）、中牟县三刘寨引黄灌区调蓄工程（中牟牟山湿地公园）和雁月湖湿地公园等管护、宣教、监测等设施设备，开展人员培训。

#### （五） 森林康养

以建设生态文明为统领，以促进乡村振兴为目标，向社会提供多层次、多种类、高质量的森林康养服务。依托森林公园、湿地公园、国有中牟县林场等，以“修身养性、调试机能、延缓衰老”为目的，发展森林浴、森林休闲、森林度假、森林体验、森林运动、森林教育、森林保健、森林养生、森林养老、森林医疗和森林食疗等森林康养产业，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

建设内容包括森林康养环境、森林康养基础设施、森林康养产品、森林康养文化、森林康养服务水平。

建设期内，在国有中牟县林场南、北林区建设省级森林康养基地2处。

## 第四节 森林城市建设支撑规划

#### 一、森林防火规划

#### （一）建设现状

中牟县为典型的平原农业县，根据全国森林防火规划（2016—2025年），中牟县属于一般森林火险区，发生森林火灾次数较少，火灾危害程度较低。近年来，中牟县无重大森林火灾发生。

为抓好森林防火工作，中牟县人民政府办公室印发了中牟县森林防火应急预案，成立县森林防火指挥部，确保及时预测、积极消灭，把森林火灾造成的损失降到最低程度。

#### （二）建设目标

认真落实森林防火“预防为主，科学扑救，积极消灭”的工作方针，加强森林防火基础设施建设，建成完备的防火体系，加大对基础设施投入，全面提升森林火灾综合预防和扑救能力；建立足够的物资储备库，保障防火物资的储备和供应；杜绝重、特大森林火灾的发生，减少一般森林火灾的发生，使森林火灾次数、受害森林面积和火灾造成的损失逐步降低；确保不发生人身伤亡和重大财产损失，为森林资源安全和社会稳定提供保障。24小时火灾扑灭率达到95%以上，森林火灾受害率稳定控制0.9‰以内。

#### （三）建设内容

中牟县人民政府和各乡（镇、办、场）签订森林防火目标责任书，狠抓责任制落实，加强防火宣传、野外火源管理及隐患排查等工作，全面落实森林防火工作责任制。

依据《郑州市发展和改革委员会关于中牟县森林防火监测预警指挥系统建设项目初步设计的批复》（郑发改设计〔2021〕269号），建设内容包括前端视频监测系统、前端火险测报预警系统、信号传输系统、县级监测指挥中心系统、应急通信和调度指挥系统等。

①前端视频监测系统：新建前端信息监测站37座（其中新建监测铁塔9座、改造利用通信运营商铁塔28座、系统供电电缆5293.00m）；配置热成像双光谱网络监测一体化设备、防雷接地设备、防盗报警和室外全天候设备箱等各37套。

②前端火险测报预警系统：建设4座火险预警测报监测站，配置气象传感器、数据釆集仪、百叶箱和通信传输模块等气象信息釆集设备。

③信号传输系统：前端监测站租用20M通讯光缆37条，县级监测指挥中心租用1000M汇聚光缆1条和100M远程访问固定IP网络专线1条。

④县级监测指挥中心系统：对330m²监测指挥中心进行基础装修和改造，配置大屏集中显示和控制设备、与市局卫星车对接设备、存储和网络安全设备、消防设备、系统保障设备以及相关软件系统平台和专用数据等。

⑤应急通信和调度指挥系统：建设3座无线通信中继站，购置数字车载台和车载应急调度指挥设备，在监测指挥中心配置调度指挥平台等。

#### 二、林业有害生物防治

#### （一）建设现状

中牟县认真贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，立足全县林业发展形势和特点，积极开展林业有害生物监测、防治和防控等工作。2020年全县主要林业有害生物有春尺蠖、杨树舟蛾类害虫、悬铃木方翅网蝽和美国白蛾等，总发生面积1.46万hm²，发生率62.96%，同比下降0.18％；年初预测发生面积为1.50万hm²，测报准确率为97.40％；防治面积为1.36万hm²，防治率为93.32%；没有成灾现象发生，成灾率为0‰；防治作业面积4.44万hm²，均为无公害防治作业，无公害防治率为100％；全县共有育苗面积368.67hm²，实施产地检疫面积368.67hm²，种苗产地检疫率为100%，超额完成郑州市下达的目标任务，实现了森防“四率”的“一降三提高”。

但是，社会对林业有害生物的危害性和防治检疫工作的重要性缺乏认识，对林业有害生物的防治积极性不高，“等、靠、要”的思想普遍存在，“谁经营、谁防治”和“谁主管、谁负责”还没有完全落实。

#### （二）建设目标

强化防治目标管理，签订政府之间、林业主管部门之间的防治目标管理责任状，确保做到组织领导、协调指挥、资金投入和监督检查“四落实”。建立健全监测预报制度，落实监测与报告责任，并将监测范围覆盖到每个地块，确保疫情监测及时准确，疫情报告规范快捷。突出抓好产地检疫、调运检疫和复检工作；扎实开展检疫追溯体系建设，从源头上控制疫情传播；积极引导和扶持林业合作社、专业队等社会化防治组织建设，加大飞防和生物防治力度。建立并实施目标管理跟踪检查制度，确保成灾率3.60‰以下，无公害防治率90.00%以上，测报准确率92.00%以上，种苗产地检疫率100%。

#### （三）建设内容

积极推行森林健康管理，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”方针，做好林业有害生物监测预报工作。加强和完善县级林业有害生物测报站1个，配备调查实验设备、信息网络设备、信息处理设备和测报管理软件；加强自动化监测点建设1个，配备调查实验设备，信息网络设备、信息处理设备和数据采集、传输与处理软件等；建设乡村测报点10个，对乡村兼职测报员培训，充实林业有害生物测报；完善县级检疫实验室1个，配备实验仪器、信息管理设备、检疫信息管理软件；建设林业有害生物数据库1个，购臵数据管理设备；建设林业植物检疫检查站1个，配备检疫设备、检疫执法设备及交通工具。

#### 三、智慧林业建设

#### （一）建设现状

目前，中牟县林业局搭建了中牟县林业网站，从行政管理、林业信息、科技资讯、网上办事等多方面提供相关服务，为林业信息的实时播报提供了有利平台。但目前网站内容尚不完善，信息化程度有待加强。

#### （二）建设目标

开展森林资源智慧管理与应用的平台建设，利用高科技、新手段，建设“天地空”一体化动态森林资源监测、林业时空大数据、卫星和激光雷达数据获取、森林防火监测、林业数据分析管理、智慧旅游景区等精细化管理云服务平台，进一步完善和改进林业各项信息化建设工程，逐步建立起功能齐备、互通共享、高效便捷、稳定安全的林业信息化体系，促进林业决策科学化、办公规范化、监督透明化、服务便捷化，为建设现代林业奠定扎实基础。

#### （三）建设内容

①监测预警系统1项，包括烟火识别、无人机平台、气象分析预警和设备安全预警。

②林业资源管理系统1项，包括资源管理和业务管理。

③林政系统1项，包括办公OA和网站。

④基础设备管理系统1项，包括通信设备管理和监控设备管理。

⑤一体化指挥系统1项，包括应急数据维护、野外巡护、林业执法、演练管理、指挥调度、值班预警和灾害评估等。

#### 四、管理能力建设

#### （一）管理现状

“十三五”期间，中牟县严格森林资源档案管理，规范木材经营加工，强化林木种苗生产，认真开展依法治林。累计受理行政违法案件200余起，立案122起，结案122起，行政处罚人次122人，结案率100%。

但是，管理人员不足，管理手段落后，执法装备老化，管理水平不能正常发挥。

#### （二）规划目标

按照有关要求，继续加强林木、林地资源保护管理，做好县域森林资源保护目标自查考核工作；加强对种苗市场、木材市场、木材经营加工单位和贮木场的管理，凭证运输率达到90.00%以上；征占用林地审核上报率达100%，林地承包经营纠纷调处率达90.00%以上；加强执法队伍建设，转变工作作风，文明执法，严明纪律，依法行政，无涉林公路“三乱”现象发生。

#### （三）建设内容

①完善森林资源档案管理

加强对森林资源档案管理，严格按照《森林资源档案管理办法》的相关要求进行分类管理，坚持实事求是、科学严谨的原则。建立以森林调查卡片、簿册、统计表和图面资料为主要内容，记载森林资源面积、蓄积、株数等为主的森林资源档案管理体系，科学提供中牟县森林资源统计数据，保证森林资源档案的科学性和连续性，逐步提高森林资源档案管理水平。

②加强木材经营加工管理

为保护和合理利用森林资源，规范木材经营加工行为，中牟县林业主管部门严格执行木材加工许可制度，完善木材凭证运输制度和监管力度，强化检查人员的培训工作，对林业主管部门工作人员徇私舞弊、玩忽职守的，由所在单位或上级主管部门给予行政处分；情节严重、构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

③强化林木种苗生产管理

按照《林木种子生产经营许可证管理办法》有关规定，加强对苗木培育基地建设单位的管理，严格凭证经营，强化种苗生产各环节的监管，确保苗木生产的质量要求。各苗木培育基地要重点培育优良乡土阔叶树种和珍贵树种苗木，提高林木良种的生产能力，为中牟县林木种苗生产做好示范。

④认真开展依法治林工作

广泛开展林业政策、法律、法规宣传教育活动，不断增强依法治林意识；加强林业执法队伍建设，努力提高执法、监督、宣教水平。强化资源林政管理，完善制度体系，将森林资源监管制度化，加强林地管理，提升服务功能；延续专项行动，严厉打击破坏森林的违法犯罪行为。坚持“打防结合、依法行政”的原则，严厉打击各种毁林犯罪，加强林业行政执法人员在打击盗伐滥伐林木等涉林行政案件的查处力度。严格审批权限和审批程序，不断提高林木采伐办证合格率。

#### 五、科技支撑规划

#### （一）建设现状

近年来，中牟县围绕重点林业生态工程建设，建设了一批示范效果好、辐射面广的科技示范基地，形成相对完善的林业科技示范体系。同时，加大了科技成果推广力度，县林业局积极做好林业新技术和新品种的引进推广工作，组织开展林业技术培训，发放林业科普资料，有效促进了林业科技应用与推广等方面的建设。

#### （二）规划目标

加大科技推广力度，加强基层林业站基础设施建设和科技人才队伍建设，继续完善林业成熟技术的应用推广，增进同科研机构与院校的科研合作，提高林业科技创新与应用能力，为中牟县林业发展提供强有力的科技支撑。

#### （三）规划内容

①林业示范基地建设

在森林城市建设中，加强科普基地建设和科技成果转化应用等工作，着力提高林业科技成果转化率和贡献率。抓好林业科技示范基地建设，扶持一批龙头企业和林业专业合作组织，推动林下经济种养和加工规模化、产业化发展，切实提高林地利用率和产出率。发挥林业科技特派员团队的作用，通过举办技术培训班、现场指导等形式，提高广大群众林果花卉生产技能。规划建设1处林业科技创新示范基地，规模20.00hm²。

②开展基层林站建设

加强县级林业技术推广站建设，改善基础设施，培训技术人员。加强县级林木种苗站建设，配备必要的仪器设备，改善林木种苗行政执法和质量监测条件，整体提高林木种苗管理能力等。

③开展林木良种选育

加强对优良乡土树种的选育和种源试验，保障造林绿化、环境美化和特色经济林木种植的良种需求。建立健全科技支撑服务体系，建设良种繁育实验基地，开展林业新技术、新品种的引进，提高林业科技水平和影响力。

④加强人才队伍培训

积极推进森林防火、林业有害生物防治等专业技术培训，提高专业理论水平。加大林业专业人才培养力度，充分利用国家有关人才引进的优惠政策，引进一批急需人才充实林业队伍。开展专业技术与管理业务人员培训600人次。

⑤强化创新成果转化

根据《国家林业局促进科技成果转移转化行动方案》，加强与大专院校、科研院所的合作关系，推进林业科技成果信息共享，加快林业科技成果转移转化等，不断提高林业科技成果转化率。

⑥建立科技推广体系

成立专业技术团队，实现科技与生产的有机融合。支持各类林业协会的发展，建立一支由专业技术人员、企业家和其他社会力量广泛参与的林业科技推广队伍，形成专业队伍与协会组织相结合、政府主导与市场引导相结合、无偿服务与有偿服务相结合的林业科技推广体系。

## 第五节 近期建设规划及重点工程

#### 一、近期建设规划内容

近期为中牟县省级森林城市建设期，是指标全面达标期。近期重点工程应围绕不达标项指标进行规划。鉴于中牟县多数关键指标均已达标，具有较好的建设基础，因此，近期除针对不达标项进行规划外，还要规划全面启动森林网络、生态文化、林业产业和支撑体系的建设，以提升中牟县省级森林城市建设品质，为未来建设国家森林城市打下良好基础。

#### （一）生态网络建设

开展城区生态绿化、生态廊道、郊区休闲游憩绿地、城郊防护林、农田防护林、森林质量提升、乡镇村庄绿化。

#### （二）生态文化建设

加强黄河步道、生态科普教育基地、古树名木保护、森林城市建设宣传等工作，开展义务植树、森林村镇建设、生态主题宣传教育等活动。

#### （三）林业产业建设

积极发展花卉苗圃、特色林果、林下养殖等优势林业产业，打造林果采摘、文化体验、休闲康养等生态旅游产业，全面推进中牟县省级森林城市建设。

#### （四）支撑体系建设

加强森林防火、林业有害生物防治、智慧林业、科技支撑等建设。

#### 二、近期建设重点工程

中牟县近期重点建设工程详见表5—18。

表5—18 近期建设重点工程汇总表

| 序号 | 建设工程 | 建设规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 森林生态网络建设工程 |  |  |
| 1 | 城区生态绿化 |  |  |
| 1.1 | 城市公园绿地建设 |  |  |
|  | 综合性公园 |  | 新建3个，面积80.44hm²； |
|  | 社区公园 |  | 新建11个，面积12.67hm²；提升5个，面积9.41hm²； |
|  | 专类公园 |  | 新建1个，面积8.16hm²； |
|  | 游园 |  | 新建5个，面积2.31hm²；提升2个，面积0.89hm² |
|  | 广场用地 |  | 新建1个，面积2.06hm²； |

表5—18 近期建设重点工程汇总表（续表）

| 序号 | 建设工程 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 单位、社区绿地建设 | 绿化覆盖率不低于40%。 |
| 1.3 | 厂矿绿地建设 | 绿化覆盖率不低于30%。 |
| 2 | 生态廊道建设 |  |
|  | 高速铁路（新建） | 郑徐高铁长度27.09km； |
|  | 310 国道（新建） | 新建22.32km; |
|  | 县乡道绿化（提升） | 规划提升绿化长度160.00km； |
|  | 河渠绿化（提升） | 提升绿化长度14.13km； |
|  | 湖、塘绿化（新建） | 雁鸣湖水岸绿化8.00km； |
| 3 | 郊区休闲游憩绿地 |  |
|  | 中牟付庄郊野公园 | 新建50.00hm² |
|  | 河南郑州黄河湿地省级自然保护区 | 提升560.00hm² |
|  | 郑州黄河湿地中牟鸟类栖息地 | 续建780.00hm² |
|  | 中牟雁鸣湖郊野公园 | 提升190.00hm² |
|  | 中牟牟山郊野公园 | 提升110.00hm² |
|  | 中牟汽车园郊野公园 | 提升30.50hm² |
|  | 中牟姚家郊野公园 | 提升103.50hm² |
|  | 中牟万滩郊野公园 | 提升60.50hm² |
| 4 | 城郊防护林建设 | 新建130.00hm²、提升289.16hm² |
| 5 | 农田防护林建设 | 新建323.54hm² |
| 6 | 森林质量提升工程 |  |
|  | 中幼林抚育 | 抚育289.80hm² |
|  | 退化林修复 | 修复124.67hm² |
|  | 新造林抚育 | 抚育196.48hm² |
| 7 | 乡镇、村庄绿化 | 新建乡镇小型公园、游园3个，新建村庄小型公共 绿地76个。 |
| 二 | 森林生态文化规划 |  |
| 1 | 黄河步道建设 | 新建31.00km |
| 2 | 科普教育基地建设 | 1处 |

表5—18 近期建设重点工程汇总表（续表）

| 序号 | 建设工程 | 建设规模 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 义务植树基地建设 | 新建1处 |
| 4 | 遗址生态文化公园 | 1处 |
| 5 | 森林村镇建设 |  |
|  | 森林特色小镇 | 新建3个 |
|  | 森林特色乡村（国家和省级） | 新建11个 |
|  | 森林特色乡村（市级） | 新建12个 |
|  | 森林乡村示范村 | 新建12个 |
| 6 | 古树名木保护 | 国家一级7株、国家二级12株、国家三级37株、 古树名木后备资源700株 |
| 7 | 科普宣教活动 | 每年11次 |
| 8 | 森林城市建设宣传活动 | 利用各种媒体，开展日常科普，打造森林城市形象 |
| 三 | 林业产业发展规划 |  |
| 1 | 苗木花卉 | 新建146.66hm² |
| 2 | 林下种植 | 新建34.98hm² |
| 3 | 林果基地 | 新建207.74hm² |
| 4 | 森林旅游 | 中牟森林公园内，加强基础设施建设、完善游览服务与科普教育设施；在赵口引黄灌区沉沙池生态修复工程（中牟雁鸣湖湿地公园）内，加强保护管理能 力建设和基础设施建设。 |
| 5 | 森林康养 | 在中牟森林公园内，新建省级森林康养基地 2 处 |
| 四 | 森林城市建设支撑规划 |  |
| 1 | 森林防火 | 建立前端视频监测系统、前端火险测报预警系统、信号传输系统、县级监测指挥中心系统、应急通信 和调度指挥系统等。 |
| 2 | 林业有害生物防治 | 完善县测报站、自动化监测点、乡村测报点、完善 县级检疫实验室、林业有害生物数据库、林业植物检疫检查站 |
| 3 | 智慧林业建设 | 监测预警系统、林业资源系统、林政系统、基础设备管理系统、一体化指挥系统 |
| 4 | 管理能力建设 | 森林资源档案、木材经营加工、林木种苗生产、开展依法治林 |
| 5 | 科技支撑规划 | 林业示范基地建设、林业基层站建设、人才队伍建 设、林木良种选育、创新成果转化、科技推广体系 |

# 第六章 树种规划与典型造林模式配置

## 第一节 树种规划

#### 一、树种规划的原则

生态优先：坚持生物多样性和可持续发展原则，最大限度地发挥植物生态效益、改善城市环境。从宏观角度统筹考虑不同植物的生态和景观特征，速生与慢生树种、常绿树与落叶树相结合，植物近期效果与远期效果相结合。

尊重自然：遵循自然规律，分析比较当地各树种的生物习性和不同绿地条件类型，科学安排各类树种的种植搭配，充分发挥植物特性，使其基本符合本地区植物区划中所展示的植物品种分布规律。

适地适树：以乡土树种为主，与多年来适应本地自然气候条件的外来树种相结合。有计划地引种驯化一些本地缺少、能适应当地环境条件、经济与观赏价值较高的植物品种，并逐步推广应用。

体现特色：在植物栽培方面反映本地区的地方特色，能有效促进生态平衡、丰富城市景观，并与历史文化氛围相衬托，承担起文化载体的功能。

丰富景观：坚持生物多样性原则，以乔木为主、构建城市绿色构架，并采用乔、灌、花、草相结合的群落式种植方式，尽可能增加城市绿量，提高生态效益。从发展的观点选育和引进适合当地生长的常绿阔叶树种，丰富植物景观。增加攀沿植物品种，大力发展立体绿化。

根据上述原则，选择的主要造林树种见表 6-1。

表6—1 主要造林树种一览表

| 常绿乔木 | 雪松、侧柏、白皮松、油松、大叶女贞、枇杷、石楠 |
| --- | --- |
| 落叶乔木 | 银杏、玉兰、悬铃木、黄连木、国槐、元宝枫、红叶李、柿、黄山栾、苦棟、旱柳、香椿、千头椿、白蜡、水杉、皂荚、榉树、重阳木、七叶树、构树、垂柳、枫杨、丝棉木、刺槐、泡桐、合欢、臭椿、核桃、 元宝枫、流苏树、楸树 |
| 常绿灌木 | 火棘、枸骨、海桐、蚊母树、卫矛、大叶黄杨 |
| 落叶灌木 | 紫玉兰、紫薇、紫叶小檗、月季、石榴、棣棠、丁香、紫荆 、白绢梅、黄栌、胡枝子、珍株梅、绣线菊、多花石榴、紫穗槐、杞柳、碧 桃、枸杞、接骨木、迎春 |
| 木质藤本 | 紫藤 |
| 竹类 | 桂竹、淡竹、筇竹 |

二、基调树种、骨干树种和配置树种的选定根据选择的主要造林树种，结合基调树种、骨干树种和配置树种在森林城市建设中的作用，确定基调树种、骨干树种和配置树种见表6—2。

表6—2 基调树种、骨干树种、配置树种一览表

| 类型 | 基调树种 | 骨干树种 | 配置树种 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常绿乔木 | 雪松、大叶女贞等 | 油松、石楠、桧柏等 |  |
| 落叶乔木 | 银杏、悬铃木、垂柳、黄山栾等 | 元宝枫、红叶李、苦楝、旱柳、千头椿、皂荚、榉树、重阳木、七叶树、枣树、核桃、楸树、白榆、刺槐等 |  |
| 常绿灌木 |  |  | 黄杨、火棘、枸骨、海桐、蚊母树等 |
| 落叶灌木 |  |  | 紫玉兰、紫薇、紫叶小檗、月季、石榴、棣棠、丁香、紫荆、紫穗槐、白绢梅、黄栌、胡枝子、卫矛、珍珠梅、绣线菊、蔷薇、榆叶梅、杞 柳、多花石榴、流苏树等 |
| 竹子 |  |  | 桂竹、淡竹 |

#### （一）道路林网

①技术指标

树种具有较好的观赏特性，乔木高达通直，冠型良好，夏季遮荫，形成优美的道路景观；对道路交通污染气体二氧化硫、氮氧化物、氟化物和重金属污染有较强抗污染特性和吸污能力；色彩变化而不繁杂，有利于交通安全。

②基调树种

常绿乔木：雪松、侧柏、枇杷、白皮松等。

落叶乔木：银杏、玉兰、悬铃木、黄连木、国槐等。

③骨干树种

常绿乔木：油松、石楠、桧柏、大叶女贞等。

落叶乔木：元宝枫、红叶李、柿、黄山栾、苦棟、旱柳、香椿、千头椿、白蜡、水杉、皂荚、榉树、重阳木、七叶树、合欢等。

④配置树种

常绿灌木：黄杨、火棘、枸骨、海桐、蚊母树等。

落叶灌木：紫玉兰、紫薇、紫叶小檗、月季、红叶李、石榴、棣棠、丁香、紫荆、紫穗槐等。

#### （二）水系林带

①技术指标

树种具有较强的耐水湿，根系固土能力强，具有较强防风、固堤护岸能力，并能形成亲水景观。

②基调树种

落叶乔木：垂柳、枫杨、银杏、黄山栾、黄连木、水杉等。

③骨干树种

落叶乔木：皂英、白蜡、旱柳、欧美杨、合欢、五角枫、构树等。

④配置树种

灌木树种：碧桃、石榴、枸杞、丝棉木、海桐、大叶黄杨、紫穗槐、接骨木、迎春、连翘等。

木质藤本：紫藤等。

#### （三）防风固沙林

①技术指标

根据沙丘、平沙地的地貌、现存植被特点，选择以地带性植被中建群种或演替阶段中的优势种，选择近似于地带性植被，如常绿与落叶比例搭配相宜的树种，或选择近自然生态系统恢复的关键树种。

②基调树种

常绿乔木：侧柏、白皮松等。

落叶乔木：刺槐、臭椿、白蜡、泡桐、欧美杨等。

③骨干树种

乔木树种：苦棟、欧美杨、枫杨、枣树等。灌木树种：杞柳、紫穗槐等。

#### （四）生态休闲林

①技术指标

根据郑州市地貌及现存植被的特点，选择景观效果较好的树种；选择以地带性植被中建群种或演替阶段中的优势种，或选择近似于地带性植被，如常绿与落叶、彩叶比例搭配相宜的树种。

②基调树种

常绿乔木：侧柏、白皮松等。

落叶乔木：银杏、合欢、国槐、皂荚、柿、臭椿、黄连木、香椿等。

③骨干树种

常绿乔木：石楠、大叶女贞等。

落叶乔木：胡桃、楸树、五角枫、苦棟、黄山栾、旱柳、白蜡等。

④配置树种

常绿灌木：火棘、枸骨、海桐、蚊母树等。

落叶灌木：白绢梅、黄栌、胡枝子、卫矛、珍株梅、丁香、绣线菊、蔷薇、榆叶梅等。

竹类：桂竹、淡竹。

#### （五）乡镇绿化

#### ①技术指标

选择具有一定美化价值的、生长能力强、能快速形成庇荫作用的树种；乔木树种干形通直、枝下高较高，冠形呈球形，树形宜观赏遮荫面积较大；常绿树种、阔叶树种为重点，能使景观亮化、美化的乡土树种为佳。

#### ②基调树种

#### 常绿乔木：雪松、白皮松、女贞等。

#### 落叶乔木：垂柳、楸树、银杏、悬铃木、楸树等。

#### ③骨干树种

#### 常绿乔木：油松、石楠等。

#### 落叶乔木：元宝枫、红叶李、黄山栾、苦棟、旱柳、白蜡、榉树、七叶树、泡桐、白榆、刺槐、苦棟、皂荚等。

#### ④配置树种

#### 常绿灌木：黄杨、火棘、枸骨、海桐、蚊母树等。

#### 落叶灌木：紫玉兰、紫薇、紫叶小檗、月季、红叶李、多花石榴、棣棠、丁香、紫荆等。

#### （六）农田林网

#### ①技术指标

#### 选择耐水湿能力强、速生、能快速形成林网化的树种；乔木树种干形通直，树形宜观赏；树冠紧抱或窄小，较少遮荫面积；须根发达，抗风倒能力强；乡土景观特色树种，适生经济树种。

#### ②基调树种

#### 落叶乔木：旱柳、枫杨、欧美杨、楸树等。

#### ③骨干树种

#### 落叶乔木：白蜡、刺槐、水杉等。

#### ④配置树种

#### 落叶灌木：紫穗槐、杞柳、多花石榴、流苏树等。

#### 第二节 典型造林模式

#### 一、道路林网

#### 根据《国务院办公厅关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》（国办发明电〔2020〕24号）、《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44号），不占用耕地和基本农田种植苗木、草皮等用于绿化装饰以及其他破坏耕作层的植物。铁路、公路两侧用地范围以外绿化带宽度不得超过5m，其中县乡道路不得超过3m。

#### （一）铁路景观生态型林带

#### 为保护铁路安全，确保火车安全运行，在铁路两侧铁丝网内，不宜栽植高大乔木。每侧栽植灌木或小乔木，宽度不超过5m，配置方式可采用行状、块状混交。树种选择为：垂柳、紫穗槐、桧柏、大叶女贞、合欢、美国红枫等。配置方式主要有：

#### ①合欢、大叶女贞等混交，株行距2×3 m；

#### ②垂柳、美国红枫等混交，株行距2×3m；

#### ③桧柏、紫穗槐等混交，株行距2×3m；

#### （二）高速公路、国道、省道景观生态型林带

高速公路、国道、省道两侧绿化，既是防护林带，又是景观林带。因此，选用既有较高生态功能、又有较好观赏效果的植物。林带配置方式以行状种植为主，靠近道路栽植常绿树种、彩叶树种和花灌木，丰富道路两侧的景观，其外侧栽植具有较高生态效益的树种。树种选择为：白皮松、大叶女贞、雪松、银杏、五角枫、黄山栾、合欢、楸树、泡桐、国槐、海桐、红叶石楠、连翘、迎春等。配置方式主要有：

#### ①白皮松、银杏等混交，株行距2×3m；

#### ②五角枫、合欢等混交，株行距2×3m；

③大叶女贞、黄山栾等混交，株行距2×3m；

④雪松、连翘等混交，株行距2×3m；

⑤国槐、迎春等混交，株行距2×3m；

⑥楸树、红叶石楠等混交，株行距2×3m。

（三）县乡道路景观生态型林带

突出防护功能，同时兼顾景观效果，宜采用常绿和落叶混交，乔、灌结合的模式。造林树种选择需要考虑吸收吸附有害气体或颗粒，减轻对人身的危害。每侧栽2行树，采用三角形配置，每侧宽度不超过3m。内侧：常绿乔木+灌木，栽植树种有：雪松、大叶女贞、枇杷、紫薇、木槿、黄杨、海桐等。

外侧：落叶乔木，栽植树种有：巨紫荆、栾树、楸树、国槐、白蜡、苦楝、悬铃木、欧美杨等。

#### 二、水系林带

（一）黄河大堤北侧生态防护林带

根据河南省林业局《关于做好2021年黄河生态廊道建设工作的通知》要求，“下游桃花峪至东坝头段，功能定位为生态防护、文化弘扬、休闲观光，打造城市后花园”，加快黄河生态廊道建设，构建“堤内绿网”。认真实施生态保护修复工程，全面推进黄河沿岸生态综合治理，把黄河大堤北侧生态防护林带建成森林带、修复带、湿地带、文化带、休闲带、生态多样性保护带。

树种选择方面，主要选用冠幅大、干形好、树形美观、枝叶茂盛、深根易活、防护能力强、抗逆性强的乡土乔木树种。

①嫩滩区湿地修复：主要是保护和恢复嫩滩区的野生植被，为野生动植物的生长繁衍提供良好环境。通过封滩措施，保护原有植被。同时，也可以用莎草、香蒲、芦苇等，构建植物群落类型，形成完整的湿地生态系统。

②缓冲区隔离林带：主要是营造湿地保护隔离带，避免人为破坏湿地。尊重原有自然植被，空旷地补植不同树种，主要树种有：柽柳、杞柳、垂柳、紫穗槐等混交，株行距2×3m；

③老滩区防护林带：营造水土保持林和防风固沙林，防止风沙流动。主要树种有：黄山栾、白蜡、枫杨、垂柳、紫穗槐、杞柳、大叶女贞等，株行距2×3m。

（二）黄河大堤南侧生态防护林带

根据构建“堤外绿廊”的指导思想，按照黄河生态廊道建设标准，通过合理配置树种，最大发挥廊道绿化建设效果。树种选择方面，以高大乔木树种为主，采取不同树种混交配置，按照因地制宜、因害设防、适地适树的原则，选择生长快、冠幅大、干形好、树形美观、枝叶茂盛、深根宜活、防护能力强、滞尘能力强、抗逆性强的树种。造林时采用乔、灌、草合理搭配。

乔木树种主要包括悬铃木、广玉兰、大叶女贞、油松、白蜡、黄栌、紫荆等，灌木树种主要包括黄杨、月季、蔷薇、夹竹桃等，草本主要包括麦冬、酢浆草、波斯菊、鸢尾等。乔木树种株行距 3×3m。

（三）黄河大堤景观生态林带

根据《黄河下游标准化堤防工程规划设计与管理规范》，把黄河大堤平台及坡堤建成生态景观林带。

①平台绿化：堤顶每侧一行行道树，根据树种选定株距，一般为4m，距堤肩线不小于0.3m，行道树以常绿树种为主，乔灌结合，错落有致，多彩搭配，同类树种株距统一。树种选择为：银杏、雪松、黄山栾、龙柏、红叶李、大叶女贞、合欢、海桐、紫薇等。

②堤坡绿化：大堤两侧堤肩、临背河堤坡、辅道路面两侧、辅道边坡应采用灌草防护，如紫穗槐、杞柳、爬山虎、狗牙根或采用乔灌木带状、行间混交方式，如垂柳、白蜡、紫穗槐带状混交。

（四）黄河生态经济林带

中牟县沿黄地区，主要是沙土地，昼夜温差大，适宜多种经济林生长。在生态优先的前提下，发展沿黄生态经济林带，既具有生态效益，又有一定的经济效益。

① 林果型模式：选用葡萄、樱桃、桃、杏等树种建立果园，在果园周围营造防护林，既保护了大堤安全，又为经济林营造了小气候环境，栽植密度为 3×4 m。

②林圃型模式：郑州市及其周边地区每年都有大量的绿化任务，苗木需求量多，利用黄河滩区的空地发展苗圃，可缓解当地苗木不足的问题。栽植时可采用林苗一体化的方式，树种包括雪松、悬铃木、石楠、海桐、栾树、白蜡、大叶黄杨等，初值密度可设为1×1m，随后视苗木生长和市场情况分批出圃。

（五）贾鲁河生态防护林带

在中牟县贾鲁河沿线，融入“游憩、景观、休闲、健身、生态、低碳、人文”等元素，将生态功能与景观功能相结合，既保护了贾鲁河的水质，又丰富了城市景观。选择的树种有：雪松、垂柳、枫杨、五角枫、白蜡、楸树、石楠、石榴、淡竹、连翘、紫薇、枸骨、迎春等。配置方式有：

①雪松、五角枫、枸骨、连翘，株行距 3×3 m；

②垂柳、枫杨、白蜡、石楠，株行距 3×3 m；

③楸树、白蜡、石榴、连翘、迎春，株行距 3×3 m。

（六）其他河流生态防护林带

中牟县80%的地上排水由内河支流排入贾鲁河，骨干排水河道有9条，分别为贾鲁河、七里河、运粮河、水溃沟、大孟沟、石沟、堤里小清河、丈八沟和小清河。为了保障河道的绿化效果，同时又不占用耕地，河道每侧植树3m。选择的树种有：垂柳、枫杨、欧美杨、水杉、苦楝等。行状或块状混交，株行距 3×3m 。

#### 三、防风固沙林

适用于有流动、半固定和泛风沙耕地的乡镇。主要造林模式有：

①流动、半固定沙地：采用防风固沙林带和固沙片林相结合的模式，树种以刺槐、欧美杨、紫穗槐等混交，株行距2×3m；

②固定沙丘：因水分条件较好，可营造固沙片林，整地时尽量保护好原有植被，树种以欧美杨、刺槐、白蜡、紫穗槐、杞柳等混交，株行距2×3m；

③沙化耕地：可营造防护林带，采用三角形配置，不占用耕地，树种以欧美杨、泡桐、枣树、白蜡等混交，株行距 3×4m。

#### 四、生态休闲林

适用于森林公园、郊野公园、遗址生态文化公园、生态休闲区。主要造林模式有：

①银杏、侧柏、石楠、火棘、蔷薇等混交，侧柏、银杏、石楠，株行距4×4m；

②香樟、五角枫、白皮松、女贞等混交，株行距4×4m；

③白蜡、五角枫、白皮松、枸骨等混交，白蜡、五角枫、白皮松，株行距4×4m；

④楸树、银杏、石楠、榆叶梅、美国红枫等混交，楸树、银杏、石楠，株行距4×4m。

#### 五、乡镇绿化

以建设森林特色小镇、森林特色乡村为目标，采取与乡村文化氛围特色相融的绿化形式，增加村镇绿量，提高绿化档次，形成绿化、美化、香化、彩化和园林化的村镇绿化景观，通过完善和建设配套设施，改善村镇的人居生态环境和居民的生活质量，促进森林特色小镇和森林生态村健康发展。

（一）乡镇绿化

采取点线面相结合，以乡土树种构建绿化景观主调，并适当增加常绿树种、彩叶树种和花灌木的比例，建设高绿量、生态化、景观化的乡镇绿化模式，发挥积极的示范和辐射作用。可选择的树种有：雪松、白皮松、女贞、垂柳、悬铃木、楸树、油松、石楠、白蜡、黄山栾、红叶李、海桐等。

（二）村庄绿化

可结合乡村特色，选择种植景观树种、用材树种和经济树种等，实现生态效益、经济效益和社会效益相结合。可选择的树种有：泡桐、白榆、刺槐、楸树、苦棟、皂荚、紫荆、白蜡、旱柳、垂柳、杞柳、大叶女贞、银杏、柿树、枣、杏、桃、石榴、葡萄、金银花、迎春、连翘、大叶黄杨、海桐等。该模式着重加强围村林、护村林带和村庄道路、坑塘、庭院和公共场所的绿化美化。

①围村林绿化

通过逐步改造围村林，调整林种、树种结构，充分利用村庄周围的闲散地植树造林，逐渐形成围绕村庄的片林或林带。或以生态防护林和用材林为主，建立以苗圃为主体的绿化林带，使整个村落坐落在森林之中。

②村庄道路绿化

根据村庄道路的不同规格，确定栽树的行数。主路每边栽植高大乔木1—2行；副路宽5—7m，每边栽树1行；支路即房前道路，一般宽3—4m，每边栽树1行；宅间小路，一般宽2m左右，每边栽树1行。

③坑、塘绿化

村庄内、村旁的坑塘四周以种植珍贵用材树种为主，适当点缀具有涵养水源功能的花灌木，实行乔灌结合。

④庭院绿化

以用材树种、经济树种或药材树种为主，庭院绿化与经济、生态结合起来，兼顾绿化、美化。

⑤公共场所绿化

以绿化美化为主，同时兼顾用材，既美化环境，又增加经济收入。

#### 六、农田林网

在依托主要道路、水系形成林带网络骨架的基础上，结合平原农区水、林、田、路综合治理，沿其余的沟、河、路、渠营造防护林带。在突出农田防护主导功能的前提下，与发展农村经济和形成多样化的田园风光相结合，形成多效能、高标准的农田林网，以改善农业生产条件，提高农民收入，美化农村人居环境，保障城乡生态安全。根据适宜农田林网范围内的立地条件，本着因害设防的原则，确定网格面积、树种结构、林带结构和林带宽度。

（一）网格面积

采取“窄林带、小网格”设置，网格面积控制在13.33hm²以内。

（二）树种结构

以耐污染、耐水湿、耐干旱的乡土树种及高大乔木为主，落叶、常绿相结合，乔灌木合理配置。主要树种可选欧美杨、刺槐、泡桐、旱柳、榆树、枫杨、白蜡、侧柏、桧柏、柿、核桃、枣树、大叶女贞、大叶黄杨、海桐、紫穗槐、杞柳、金银花等。

（三）林带结构

因地制宜，采取通风、疏透、紧密的林带结构，提高防护效能。其中，通风结构林带由乔木树种组成，形成单层林冠，防护范围大，但降低风速效果一般；疏透结构林带由乔灌混交形成两层林冠，枝叶分布较均匀，防护效果最好；紧密林带由常绿乔木、落叶乔木和灌木组成，栽植密度大，密不透风或透风很少，防风效果好，但气流越过林带会产生涡流，很快恢复原来的风速，防护距离较短。

（四）林带配置

设置主林带与主风方向垂直，并允许有30º的偏角，副林带与主林带方向垂直。

①主林带

主要采用疏透结构和紧密结构，带状、行间、株间混交相结合的配置方式，分主林带为乡村道路主林带和沟河渠主林带。

乡村道路主林带：一是在近道路一侧以大叶黄杨、海桐等与侧柏、桧柏、大叶女贞等进行行间、株间混交，沿农田一侧视宽度种植数排欧美杨、刺槐、泡桐、旱柳、榆树等：二是在沿道路一侧规划两排欧美杨、旱柳、刺槐、榆树等，沿农田一侧栽植数行柿、核桃、枣树等经济林木；三是采用欧美杨、刺槐、泡桐、旱柳、榆树等高大乔木与紫穗槐形成带状混交。

沟、河、渠主林带：一是在靠近沟、河、渠一侧种植杞柳或紫穗槐一行，沿农田一侧视宽度以欧美杨、枫杨、白蜡进行带状或行间混交；二是以耐水湿落叶乔木如欧美杨、枫杨、白蜡、旱柳等形成高大乔木层，郁闭度控制在0.5左右，林下种植适生蔬菜、瓜果或草药等。

②副林带

主要采用通风和疏透的林带结构，带状、行间、株间混交相结合的配置方式，可分别按路、河、沟、渠具体情况，采用适生的高大乔木树种营造单层林带，或在林下种植金银花、紫花苜蓿、白三叶等， 也可因地制宜选择枣树、柿、核桃等营造生态经济林带。

# 第七章 投资估算

## 第一节 投资估算

一、投资估算

经估算，中牟县省级森林城市建设工程总投资140547.06万元。

按建设项目与费用构成分：森林生态网络建设投89097.85万元，占总投资的63.39%；森林生态文化建设投资24870.00万元，占总投资的17.70%；林业产业发展建设投资 22939.04万元，占总投资的16.32%；森林城市支撑体系建设投资3640.17万元，占总投资的2.59%。

##### 图7—1 投资构成图

按建设期分：一期投资73634.40万元，占总投资的 52.39%；二期投资45054.12万元，占总投资的32.06%；三期投资 1858.54万元，占总投资的15.55%。中牟县省级森林城市建设投资估算详见表7—1。

## 第二节 资金筹措

资金来源主要是三部分：

一是争取上级支持，包括重点地区防护林、湿地保护、森林防火、生态修复、公益林补偿等国家和省市项目投资，共计7024542万元，占49.98%。

二是地方财政投资，森林城市建设资金应纳入地方财政年度预算，根据工程建设任务和财力状况，合理确定资金投入规模，共计57624.30万元，占41.00%。

三是吸引社会资金，鼓励和引导各种所有制主体投资建设森林城市，同时也支持政府和社会资本合作，推动森林城市建设，共计12677.35万元，占9.02%。

## 第三节 效益评价

#### 一、生态效益

该项目的生态效益十分显著，在保育土壤、涵养水源、固碳释氧、净化环境等方面新增生态效益约为127207.61万元/y。同时，能提高林木覆盖率，调整林种、树种结构，加快国土绿化步伐，提高森林经营效益，改善生态环境，维护生态安全，促进生态文明建设。

#### 二、经济效益

#### （一）直接经济效益

直接经济效益主要来自苗木花卉、林下种植、林果基地、森林旅游、森林康养等收入。通过森林城市建设，能推动林业产业快速发展，可以延长产业链，提升产品科技含量，增强产品竞争力，使林业产业得到快速发展。

#### （二）间接经济效益

通过森林城市的建设，能增加林木储备和森林的防护效能，有效减少自然灾害，保证农林业高产稳产。通过不断完善森林公园和湿地公园建设，能增加城市生态容量与承载力。另外，森林城市能够改善城市生态环境，提升城市品质和形象，促进招商引资，增加地产及公共服务价值。同时，林业产业的大力发展，能为社会提供大量就业岗位，为经济社会的可持续发展提供条件。

#### 三、社会效益

#### （一）提升城市名片

生态环境是城市综合竞争力的重要指标，生态优势是城市未来发展的核心优势。开展森林城市建设，能提高生态环境承载能力，提升中牟的城市名片，提高市场竞争力，促进地方经济快速发展。

#### （二）改善人居环境

森林可提高环境美感，给环境增添许多自然色彩。森林城市建设有助于优化森林布局，调整森林结构，提高森林质量，改善人居环境，增进生态服务功能，提高居民的生活质量，促进社会、经济的协调发展。

#### （三）提高文明素养

森林城市的建设，为人们提供了体验森林文化的机会和场所。通过普及生态文明知识，传播生态文化，倡导绿色生活方式，树立全社会健康向上的生态文明理念与道德情操，不断提高居民的生活水平和文化素养。

#### （四）增加就业机会

通过森林城市建设，能带动中牟县生态旅游业和林产加工业的发展，吸收更多的劳动力就业，能提供更多的就业机会。同时，森林城市建设重点工程的实施，还可直接为当地群众提供增收渠道。

# 第八章 保障措施

## 第一节 组织保障

#### 一、成立组织机构

为促进中牟县省级森林城市建设工作，县委、县政府强化领导机制，切实加强对建设工作的领导，实行领导干部责任制。成立中牟县建设省级森林城市工作领导小组，由县长任组长，常务副县长、人大常委会副主任、分管副县长、政协副主席任副组长，成员由各相关单位主要负责人组成，领导小组下设办公室，办公室设在县林业局，县林业局长兼任办公室主任，负责建设日常工作。形成人人肩上有担子，个个身上有责任的局面。

#### 二、明确目标责任

县政府要把建设省级森林城市工作纳入综合目标考核，把建设任务落实到各单位和部门，对建设工作突出的单位和个人给予表扬，对建设工作不力的单位进行通报批评。办公室要切实做好建设省级森林城市工作的组织实施、沟通协调和督促检查等工作，各责任单位要主动担当，把思想和行动统一到建设省级森林城市各项决策部署上来， 围绕本单位所承担的工作任务，制定工作方案，落实具体措施，确保省级森林城市建设工作整体推进。

## 第二节 政策保障

#### 一、建立考核机制

森林城市建设涉及面广，要确保工程建设顺利进行，必须建立严格的考核机制。依托中牟县省级森林城市建设工作领导小组，切实加强对各单位、各部门的工作管理。定期对各部门、各单位的工作任务进行检查、督查和通报，确保规划任务落实到位。应制定严格的考核办法，对建设质量、建设进度及管理水平实行动态考核，确保建设质量和进度。

#### 二、健全法制体系

认真贯彻有关林业法律、法规，落实主体责任，健全工作机构，加强队伍建设，提高法治能力。制定森林城市文化和保护方面的政策；依法查处侵占林地、毁坏林木、乱砍滥伐等破坏森林资源的违法行为；完善造林和林木保护方面的相关制度，吸引社会各界参与造林和林木管护，不断巩固造林成果。

## 第三节 资金保障

#### 一、政府投资为主

森林城市建设是一项投资巨大的公益性社会工程，也是城市可持续发展的基础性事业，森林城市的建设，应以政府投资为主，建立稳定的投资渠道，不断完善政府财政投入机制，积极争取国家及省、市专项资金支持。同时，整合各类林业资金，相关资金应纳入各级政府财政预算，并视财力增长情况逐年增加，切实保障省级森林城市建设工作所需资金。

#### 二、拓宽投资渠道

森林城市建设，需要资金较多，所以应创新投融资机制，多方筹措资金，不断拓宽投资渠道。探索实行先造后补、以奖代补、贷款贴息、购买服务等多种形式，建立多元化的投资主体、投资渠道和投资方式，鼓励企业、社会团体、公民投资或捐资造林绿化，确保建设省级森林城市所需资金落实到位。

## 第四节 种苗保障

#### 一、选用良种壮苗

良种壮苗是森林城市建设的基础条件，在森林城市建设中，认真执行《中华人民共和国种子法》，规范林木种苗生产经营秩序，加强林木种苗质量管理，进一步推进依法治种进程。严格林木种苗的使用，组织开展种苗质量大检查。对无证经营和制售假劣林木种苗的行为进行严厉打击。

#### 二、调整树种结构

在森林城市建设中，要求单一树种栽植数量不超过树木总量的20.00%，常绿树种比例不低于30.00%。为此，必须调整树种结构，开发优良乡土树种，引进适合中牟县生长的其它树种，培育楸树、栾树、悬铃木、合欢、白蜡、玉兰等城镇绿化树种，不断调整树种结构，建立和谐稳定的生态系统。

## 第五节 技术保障

#### 一、坚持科技兴林

科学技术是第一生产力，在森林城市建设中，必须依靠林业科学技术。完善林业基础设施建设，加强人才创新能力教育；注重人才培养和引进，积极开展同科研院所的交流合作，加强对施工和管护人员的专业培训；推广先进成熟的林业技术，促进先进技术转化应用；开展关键性技术问题研究，提高森林城市建设的质量；加大科技投入，提升林业科技发展水平。

#### 二、开展技术服务

实行远程技术服务，为林农打造随身课堂和咨询平台，推出“林农点单、专家送餐”系列林业科技服务。结合科技活动周，开展形式多样的送科技下乡活动，让专业技术人员包乡、包村、包地块，把先进使用的林业技术及时送到田间地头。通过举办培训班、印发技术资料、现地实际操作等形式，切实解决森林城市建设中出现的各种技术问题，激发群众参与森林城市建设的积极性。

## 第六节 管护保障

#### 一、组建管护队伍

为巩固森林城市建设成果，必须建立精干的管护队伍，有专人具体负责。落实管护人员的工资待遇，让他们能够安心尽职地管护林木。同时，要重视护林员管理，实行严格选聘，岗前培训，常态管理，制度考核，不断提高护林员素质，使这支队伍在森林城市建设中发挥主力军作用。

#### 二、创新管护机制

全面推行林长制，建立森林资源网格化管理体系，确保每块林地都有林长、监管员和护林员负责管理。对于集体林地、个人林地等，鼓励各类法人、经济组织和个人，以承包、租赁、拍卖、股份制等多种形式参与造林绿化和林业经营，本着“谁造林，谁所有，谁受益”的原则，调动全县广大干部群众参与造林管护的积极性，形成人人参与，人人管护的良好局面。同时，开展智能化管理，在重点地区安装监控设备，实施全天候监控，使森林资源管护水平不断提高。

## 第七节 宣传保障

#### 一、开展主题活动

森林城市建设要求，公众对建设森林城市的知晓率达90.00%以上，支持率和满意度达80.00%以上。为提高公众对森林城市建设的认识，充分得到公众的支持，必须加大宣传力度。定期召开多种形式的森林城市建设部署会，解决重大问题，谋划重点工作。通过“世界湿地日”、“世界野生动植物保护日”、“植树节”、“国际森林日”、“世界地球日”、“科技活动周”、“爱鸟周”、“国际生物多样性日”、“国际环境日”、“世界防治荒漠化与干旱日”、“中牟槐花节”等主题活动，宣传建设森林城市的目的意义，运用新闻媒体、信息平台、公益广告等现代化手段，开展森林城市建设的宣传工作，引导全社会树立生态文明理念，提高公众的参与度和满意率。

#### 二、营造舆论氛围

因地制宜开展森林城市建设的宣教活动。在镇、村主要路口，悬挂宣传标语或利用LED显示屏滚动播出宣传标语；利用政府宣传栏，宣传“创森”的重要意义和有关政策法规；利用政府网、微博、微信等多种渠道，宣传“创森”的相关知识；将县级制作好的宣传画册、宣传单发放给群众；在重点地段，设立“创森”户外宣传牌；大力营造“人人参与、共建共享”的建设氛围。

抄送：县委各部门，县人武部。 县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，县检察院。

中牟县人民政府办公室 2022年7月 日印发